## Slide 1: Management components of software quality
1
Overview
2 Life cycle
components
6
Static tesing
3 Infrastructure components
7
Dynamic testing
8 Test management
4 Management components
9
Tools
5 Standards and Organizing
Notes: Các thành phần quản lý này là các tp gì?

## Slide 2: SQA Architecture
Notes: Mục tiêu chính là CONTROL OF DEVELOPMENT AND MAINTENANCE ACTIVITIES, nhằm ngăn cản hoặc giảm đến mức tối thiểu các thất bại về SCHEDULE và BUDGET
 giống như việc xây nhà

## Slide 3: Learning objectives
Explain the objectives of project progress control, software quality metrics, costs of software quality measurements
Explain the components of project progress control
Classify software quality metrics
Compare the classic model to the extended cost model of software quality

## Slide 4: References
Galin (2004). Software Quality Assurance from theory to implementation. Pearson Education Limited
Ian Sommerville (2011). Software engineering. Ninth Edition. Addison-Wesley

## Slide 5: Câu hỏi hiểu bài
Phân biệt process metric và product metric.
Hiểu và giải thích được 3-5 công thức cụ thể của 2 loại độ đo (process metric và product metric)
Hãy phân loại các chi phí liên quan đến chất lượng phần mềm theo mô hình cổ điển. Cho ví dụ từng loại
Notes: Nộp bài cộng điểm thường kỳ.
Hạn nộp: 1 tuần
Subject email và tên file nộp: LopHP_HoTenSV_NopChuong4

## Slide 6: Contents
Project progress control
Software quality metrics
Software quality costs
1
2
3
6
7
8
4
9
5
Notes: - KS tiến độ project (CMM uses the term “software project tracking”)
- Các độ đo chất lượng
- Chi phí
Còn 1 loại nữa là control of software maintenance (ở chương 11)
Câu hỏi đặt ra: có phải các công cụ quản lý này đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu đảm bảo CL PM?
Nhắc lại mục tiêu đảm bảo CLPM:
- PM phải phù hợp với các yêu cầu chức năng
- Phù hợp với yêu cầu lịch biểu và ngân sách
- Initiation of improvements to the software development process (including SQA activities)
Phần 1 sẽ tìm hiểu các thành phần của Project progress control, kiểm soát tiến độ của những internal projects và external participants, hiện thực Project progress control, các công cụ hỗ trợ.

## Slide 7: Project progress control
Objective
  immediate: early detection of irregular events
  long-term: initiation of corrective actions
The main components
  risk management activities
  project schedule control
  project resource control
  project budget control
Notes: (CHI TIẾT TỪNG THÀNH PHẦN SV TỰ XEM trong những slide sau – LIÊN HỆ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM)
- Mục tiêu
  + trực tiếp: PHÁT HIỆN SỚM NHỮNG SAI LỆCH SO VỚI KẾ HOẠCH, vì phát hiện kịp thời các tình huống không mong muốn thì các biện pháp khắc phục càng hiệu quả.
  + gián tiếp: bắt đầu các hoạt động khắc phục (i.e. NGĂN KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY NỮA): nhờ các thông tin tích lũy được trong kiểm soát tiến độ cũng như những kinh nghiệm thất bại và thành công.
- Các thành phần:
  + Các hoạt động quản lý rủi ro: RỦI RO ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở ĐÂU? - TRONG CONTRACT VÀ PROJECT PLAN, CÙNG VỚI CÁC RỦI RO KHÁC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN (xem Appendix 6A)
  + Kiểm soát lịch biểu: kiểm soát việc tuân thủ thời gian của dự án với thời gian biểu đã được ký kết, đặc biệt chú ý smilestone, VD/ Microsoft Project, Gantt Project…
  + Kiểm soát nguồn lực: chủ yếu là con người, ngoài ra còn: thiết bị kiểm thử và pt đặc biệt…
  + Kiểm soát ngân sách: Nguồn nhân lực; Các phương tiện phát triển và test; Mua phần mềm COTS; Mua phần cứng; Thanh toán cho các nhà thầu phụ,…
  NGOÀI RA CÒN Kiểm soát tiến độ của những BÊN THAM GIA NGOÀI: chủ yếu là kiển soát lịch biểu và rủi ro.
?HƯỚNG GIẢI QUYẾT CHUNG LÀ GÌ? - Theo dõi các cột mốc quan trọng (MILESTONES), các SỰ KIỆN xảy ra và BÁO CÁO ĐỊNH KỲ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý) bằng con số thống kê.
    CÁCH THỨC BÁO CÁO có thể là: project leader sẽ thu thập thông tin từ các team leader để báo cáo định kỳ cho các manager cấp thấp. Các manager này lại tập hợp thông tin, chọn lọc và báo cáo cho top manager.
    Nếu chênh lệch so với plan thì người quản lý sẽ can thiệp và đưa ra giải pháp. Nhờ việc báo cáo cv định kỳ mà những rủi ro có thể đc khắc phục kịp thời, giảm khả năng trễ deadline.
VD/ GIAI ĐOẠN LẤY YÊU CẦU, do khó gặp được người để thu thập yêu cầu, giai đoạn này bị kéo dài ra vài ngày so với lịch biểu. Giải quyết ntn? – tăng tốc cho các gđ sau bằng cách thêm nv or tăng giờ làm; điều chỉnh lại time cho các gđ sau; sau này đàm phán lại với khách hàng về ngày giao sản phẩm…
Corrective Action: Là hành động loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp ĐÃ XẢY RA với MỤC TIÊU ngăn ngừa sự tái diễn
Preventive Action: Là hành động loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp TIỀM ẨN nhằm MỤC TIÊU ngăn chặn sự xuất hiện của chúng

## Slide 8: Project progress control
Gantt chart for FR–ATM service interworking test project
Notes: • Four test engineers: Alex, Rohan, Inu, and Lucy are available for this
project from day 1, and Alex is the test team leader for this project.
• All four engineers are well trained to generate test cases in the test factory.
• All of them are knowledgeable in the area of FR and ATM protocol.
• It took ﬁve days for Alex to develop the test plan for this project.

## Slide 9: Control of risk management activities
Refers to the software development risk items identified in the preproject stage, listed in contract review and project plan documents, together with other risk items
Systematic risk management activities required:
  periodic assessment about the state of the software risk items
  based on this reports the project managers are expected to intervene and help arrive at a solution in the more extreme cases
Notes: - Ám chỉ đến các rủi ro pt PM xác định trong giai đoạn tiền dự án, đc liệt kê trong contract review và project plan documents, cùng với các rủi ro khác xác định trong tiến trình dự án (xem Appendix 6A).
- Cách thực hiện:
  + đánh giá định kỳ về tình trạng của các nguy cơ phần mềm và kết quả mong đợi sau các hoạt động quản lý
  + dựa trên các báo cáo đánh giá, các nhà quản lý dự án sẽ can thiệp và giúp đưa ra giải pháp. Có nhiều chuẩn và sách nói về các rủi ro dự án, e.g., IEEE (2001) and Jones (1994)

## Slide 10: Project schedule control
Deals with the project’s compliance with its approved and contracted timetables
Based mainly on milestones in addition to periodic reports
  milestones set in contracts, especially dates for delivery, receive special emphasis
Control activities should be focused on critical delays (which may effect final completion of the project)
Management interventions:
  allocation of additional resources
  renegotiating the schedule with the customer
Notes: - Kiểm soát này để kiểm soát việc tuân thủ thời gian của dự án với thời gian biểu đã được phê duyệt và ký hợp đồng.
- Vc theo dõi dựa trên các cột mốc quan trọng + các báo cáo định kỳ  cho phép xác định các chậm trễ trong việc hoàn thành các hoạt động đã đc lên kế hoạch.
  + Về cột mốc, đặc biệt cần chú ý ngày cung cấp sp PM hoặc ngày hoàn thành 1 giai đoạn pt.
- Hoạt động kiểm soát nên tập trung vào sự chậm trễ quan trọng đáng kể có thể ảnh hưởng đến hoàn thành cuối cùng của dự án
  + Phần lớn các thông tin cần thiết cho tiến độ thực hiện dự án quản lý kiểm soát được truyền thông qua các báo cáo sự kiện quan trọng và các báo cáo định kỳ khác.
- Cách giải quyết: quản lý có thể can thiệp bằng cách
  + PHÂN BỔ NGUỒN LỰC BỔ SUNG HOẶC
  + THẬM CHÍ ĐÀM PHÁN LẠI LỊCH TRÌNH VỚI KHÁCH HÀNG

## Slide 11: Project resource control
Main control items:
  human resources
  special development and testing equipment (real-time systems; firmware)
Control is based on periodic reports of resources used
True extent of derivations can only be assessed from the point of view of the project progress
Internal composition of the resource also counts (percentage of senior staff involved, …)
Notes: Kiểm soát tài nguyên dự án
Tập trung vào
  Nguồn lực con người, ngoài ra còn:
  Thiết bị kiểm thử và pt đặc biệt, thông thường theo yêu cầu của các hệ thống phần mềm và phần mềm thời gian thực.
Kiểm soát trên cơ sở báo cáo định kỳ các nguồn lực được sử dụng, nên được xem theo tiến độ dự án thực tế.
Mức độ thực sự của độ lệch trong sử dụng tài nguyên có thể được đánh giá chỉ từ quan điểm của tiến độ dự án
  E.g. một dự án chỉ cần 1 sai lệch nhỏ về sd tài nguyên với kế hoạch cũng có thể gặp sự sai lệch tích lũy nghiêm trọng
Một khía cạnh khác của kiểm soát tài nguyên là sự hợp nhất nguồn lực bên trong
  Ví dụ, quản lý thấy rằng không có sự chênh lệch về tổng số người/tháng phân bổ cho phân tích hệ thống. Tuy nhiên, xem xét chi phí từng khoản cho thấy: thay vì 25% nguồn lực đc phân bổ thì con số thật sự là 50%  làm hao phí ngân sách hơn với KH.
  Nếu độ lệch là hợp lý, quản lý có thể can thiệp bằng cách tăng các nguồn lực được phân bổ; cách khác, quản lý có thể chuyển các nguồn lực bằng cách tổ chức lại các đội dự án, điều chỉnh kế hoạch của dự án, và vv.

## Slide 12: Project budget control
Based on comparison of actual with scheduled costs
The main budget items to be controlled
  human resources
  development and testing facilities
  purchase of COTS software
  purchase of hardware
  payments to subcontractors
How to control?
  based on the milestone reports and other periodic reports
Notes: Dựa trên sự so sánh thực tế với chi phí theo lịch biểu
Các hạng mục ngân sách chính cần kiểm soát là:
  ■ Nguồn nhân lực
  ■ Các phương tiện phát triển và test
  ■ Mua phần mềm COTS
  ■ Mua phần cứng
  ■ Thanh toán cho các nhà thầu phụ.
Làm sao k.soát?
  Giống như kiểm soát tài nguyên, kiểm soát ngân sách dựa trên các sự kiện quan trọng + các báo cáo định kỳ nhằm giúp xác định sớm vượt ngân sách ảnh hưởng đến lợi nhuận của dự án.
  Trong TH có sự chênh lệch bên trong tổ chức (internal), có thể xử lý tương tự project resource control. TH chênh lệch với những người tham gia bên ngoài (external ), có thể áp dụng các biện pháp pháp lý.
  Kiểm soát ngân sách rõ ràng là ưu tiên cao nhất để quản lý vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận dự án. Do đó người quản lý có khuynh hướng bỏ qua các thành phần còn lại trong KS dự án, điều này làm giảm hiệu quả của KS nói chung. Bởi vì nếu áp dụng các biện pháp kiểm soát khác một cách chính xác và kịp thời thì sẽ có thể phát hiện ra các rủi ro chưa giải quyết sớm, hoàn thành cv chậm trễ hay sd tài nguyên vượt quá ở giai đoạn sớm của dự án.
LÀM SAO KIỂM SOÁT External Participants

## Slide 13: Progress control of internal projects and external participants
Problem: In practice project control provides only a limited view of the progress of internal software development and an even more limited view on the progress made by external project participants
More significant efforts are required in order to achieve acceptable levels of control for an external project participant due to the more complex communication and coordination
Project progress control of external participants must focus mainly on the project’s schedule and the risks identified in planned project activities
Notes: (SV TỰ XEM)
Kiểm soát tiến độ của những người tham gia
- Vấn đề: Kiểm soát tiến độ dự án cho quản lý cái nhìn toàn diện về tất cả các hoạt động phát triển phần mềm. Tuy nhiên, trong hầu hết các tổ chức, kiểm soát dự án thực tế chỉ giới hạn trong nội bộ và hạn chế trong việc quan tâm đến tiến độ thực hiện của các external participant.
- Do vậy, với dự án có external participants, cần nhiều nỗ lực kiểm soát hơn do các thông tin liên lạc và phối hợp phức tạp hơn.
- CHỦ YẾU LÀ KIỂM SOÁT LỊCH BIỂU VÀ RỦI RO của external participants
    Các participant bao gồm các nhà thầu phụ, nhà cung cấp phần mềm COTS và mô-đun phần mềm tái sử dụng và trong một số trường hợp là bản thân khách hàng

## Slide 14: Project progress control implementation
Allocation of responsibilities for
  person or management unit for progress control
  frequency of progress reports required from each of the unit levels and administrative level
  situations requiring the project leader to report immediately to management
  situations requiring lower-level management to report immediately to upper-level management
Management audits of project progress
  (1) how well progress reports are transmitted by project leaders and by lower to upper-level management
  (2) specific management control activities to be initiated
Notes: (SV TỰ XEM)
Thực hiện chế độ kiểm soát tiến độ dự án: Thường dựa trên các thủ tục:
- Phân công trách nhiệm cho:
  + Cá nhân hay ban quản lý nào sẽ kiểm soát tiến độ
  + Tần suất báo cáo tiến độ ở các đơn vị cấp thấp và cấp cao
  + Các tình huống yc leader báo cáo ngay lập tức với ban quản lý
  + Các tình huống yc quản lý cấp thấp báo cáo ngay lập tức với quản lý cấp cao
    * Trong các tổ chức lớn, project progress control có thể được thực hiện trên nhiều cấp độ quản lý (vd/quản lý nhóm, quản lý bộ phận và quản lý hàng đầu)
    * Mặc dù mỗi cấp có 1 cách thức quản lý riêng, nhưng đó chính là những thông số để đánh giá chung cho tiến độ của toàn dự án, do đó sự phối hợp giữa các cấp độ khác nhau là bắt buộc để kiểm soát tiến trình có hiệu quả.
- Kiểm toán quản lý tiến độ:
  + Việc truyền tải báo cáo tiến độ thực hiện như thế nào (project leaders và các manager khác báo cáo ntn với quản lý cấp cao)
    * project leader sẽ thu thập thông tin từ các team leader để báo cáo định kỳ cho các manager cấp thấp (nội dung báo cáo có thể là project risks, project schedule và resources utilization, có ví dụ ở Figure 20.1). Các manager này là tập hợp thông tin, chọn lọc và báo cáo cho top manager.
  + Bắt đầu các hoạt động kiểm soát quản lý cụ thể
Có ví dụ về báo cáo tiến độ của Project Leader (trang 434)

## Slide 15: Computerized project progress control
Required for non trivial projects
Automation can reduce costs considerably
Examples of services
  control of risk management activities
  project schedule control
  project resource control
  project budget control
Notes: TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM SOÁT
- Cần thiết cho các dự án không tầm thường
- Tự động hóa có thể giảm chi phí đáng kể
- Ví dụ về các dịch vụ mà các công cụ có thể cung cấp như sau: Tham khảo sách
Các công cụ quản lý dự án toàn diện đã có sẵn trên thị trường có thể phục vụ hầu hết các thành phần kiểm soát các dự án phần mềm khá công dụng và hiệu quả. Đa số các gói phần mềm general-purpose áp dụng phân tích PERT / CPM để báo cáo kết quả. Những gói này thường dễ dàng thích nghi với trường hợp cụ thể do các tùy chọn đa dạng mà chúng cung cấp.
VD các chức năng của công cụ KIỂM SOÁT RỦI RO:
■ Lập ds các rủi ro theo thể loại và ngày thực thi giải pháp theo kế hoạch
■ Lập ds các trường hợp rủi ro ngoại lệ - ngày vượt quá mà có thể ảnh hưởng đến ngày hoàn thành dự án.
VD các chức năng của công cụ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ:
■ Lập ds các hoạt động bị trễ.
■ Lập ds các chậm trễ của các hoạt động quan trọng.
■ Lịch biểu được cập nhật theo các báo cáo tiến độ và các biện pháp điều chỉnh được áp dụng.
■ Lập ds các sự kiện quan trọng bị trì hoãn.
VD các chức năng của công cụ KIỂM SOÁT TÀI NGUYÊN:
■ Kế hoạch phân bổ nguồn lực dự án
■ Sử dụng nguồn tài nguyên dự án
VD các chức năng của công cụ KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH:
■ Kế hoạch ngân sách dự án
■ Các báo cáo sd ngân sách

## Slide 16: Contents
Project progress control
Software quality metrics
Software quality costs
1
2
3
6
7
8
4
9
5
Notes: “You can’t control what you can’t measure” [DeMarco1982]

## Slide 17: Software quality metrics
Definition and objectives
Classification
Process metrics
Product metrics
Implementation of software quality metrics
Limitations of software metrics
Notes: Trả lời định lượng cho các câu hỏi như:
- SP này bao lớn? Đáng tin cậy như thế nào? Độ phức tạp ra sao?
- Có bao nhiêu lỗi được tìm thấy trước khi nó đc phát hành?
- Có bao nhiêu lỗi được KH tìm thấy trong ba tháng đầu tiên sau khi phát hành?
TRONG MỤC NÀY CHÚNG TA XEM XÉT MỘT TẬP CÁC ĐỘ ĐO PHẦN MỀM CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG CHO VIỆC THẨM ĐỊNH MANG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG VỀ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM.

## Slide 18: Software quality metrics
Definition (IEEE, 1993)
  A quantitative measure of the degree to which a system, component, or process possesses a given attribute
Main objectives
  to facilitate management control as well as planning and execution of the appropriate managerial interventions
  to identify situations for development or maintenance process improvement (preventive or corrective actions)
Notes: - Định nghĩa “Software quality metrics”
  + Là thước đo mang tính ĐỊNH LƯỢNG VỀ MỨC ĐỘ của 1 thuộc tính chất lượng mà phần mềm đạt được. THUỘC TÍNH CHẤT LƯỢNG PHẢI ĐC XÁC ĐỊNH TRƯỚC, vd/ ĐỘ TIN CẬY, ĐỘ CHÍNH XÁC,… KHÔNG THỂ NÓI PHẦN MỀM NÀY CHẠY CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY… 1 CÁCH CHUNG CHUNG ĐƯỢC, MÀ PHẢI THỂ HIỆN BẰNG 1 CON SỐ.
- Mục tiêu chính
  + GIÚP KIỂM SOÁT QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ LÊN KẾ HOẠCH ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP THÍCH HỢP. VD/ TỶ LỆ RA TRƯỜNG CỦA SV NGÀNH CNTT RẤT THẤP…  TÌM NGUYÊN NHÂN VÀ CÓ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
  + Để cải tiến quy trình phát triển hay bảo trì (dưới hình thức các hành động phòng ngừa hoặc khắc phục)
  Vd/ Có 100 test case, khi thực thi thì có: 90 test được thực thi, 85 test pass, tính được:
  Test coverage=No of excuted test case/Total test case
  Test success coverage=No of test pass/No of excuted test case
interventions: can thiệp

## Slide 19: Classification of software quality metrics
Classification by phases of software system
  process metrics – metrics related to the software development process
  product metrics – metrics related to software maintenance
Classification by subjects of measurements
  quality
  timetable
  effectiveness (of error removal and maintenance services)
  productivity
Notes: Có thể có nhiều cách phân loại
- Phân loại theo các pha của hệ thống PM:
  + Độ đo qui trình: liên quan đến quy trình pt PM
  + Độ đo các đặc trưng sản phẩm: liên quan đến bảo trì PM
  + Có tài liệu thì phân thành 3: có thêm project metrics
- TRONG 2 LOẠI ĐỘ ĐO TRÊN, CÓ THỂ DÙNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU ĐỂ ĐO:
  + chất lượng
  + thời gian biểu
  + hiệu quả (trong loại bỏ lỗi và các dịch vụ bảo trì)
  + năng suất
- Thực tế có thể phân thành 3 loại (cty KMS):
  Product Quality Metrics – How good the overall quality of the product
  Process Effectiveness Metrics – How the processes of delivery are performed
  Testing and Test Automation Metrics – Detail status of testing activities, test outcome

## Slide 20: Software Volume – Errors Counted
Software Volume Measures: use KLOC or Function Points
  KLOC – classic metric that measures the size of software by thousands of code lines
  NFP (Number of Function Points) – a measure of the development resources (human resources) required to develop a program, based on the functionality specified for the software system
Errors Counted Measures: relate to the number of errors or the weighted number of errors
Notes: Nhiều độ đo CL PM đc nói ở phần sau có liên quan đến các độ đo:
Độ đo về kích thước/khối lượng phần mềm (Software Volume Measures):
  + KLOC: là độ đo kinh điển để đo kích thước PM tính theo đơn vị 1000.
LOC: Lines of Code
KLOC: Kilo lines of Code
  + ĐIỂM CHỨC NĂNG (FP): độ đo về nguồn lực pt (con người), dựa trên chức năng đặc tả cho ht.
  FP dùng để xác định kích thước về mặt chức năng (functional size) của một hệ thống thông tin. Functional size phản ánh số lượng chức năng liên quan tới người dùng. Có thể là số lượng chức năng chương trình nhân với một hệ số nào đó.
  Độ đo liên quan đến lỗi (Errors Counted Measures):
  + The weighted number of errors (trọng số của lỗi) đánh giá lỗi chính xác hơn. Có ví dụ slide sau.
(https://quantriduan.wordpress.com/)
Khi bắt tay vào việc thực hiện một dự án, điều bạn băn khoăn đó là làm sao có thể xác định được khối lượng công việc, từ đó có thể tính toán được chi phí về tài nguyên (con người, thời gian, tiền bạc…). Ví dụ như xây một ngôi nhà cần hết bao nhiêu ngày công, khối lượng vật liệu cần thiết, số lượng nhân công, thời gian thực hiện các công đoạn nhỏ như đào móng, xây tường, đổ bê-tông… để cho ngôi nhà được hoàn thành đúng dự kiến. Để tính được khối lượng công việc cho một dự án phần mềm, người ta dùng phương pháp Function Point Analysis (FPA).
FPA là một phương pháp được ISO chấp nhận, dùng để xác định kích thước về mặt chức năng (functional size) của một hệ thống thông tin. Functional size phản ánh số lượng chức năng liên quan tới và được chấp nhận bởi người dùng trong doanh nghiệp. Nó hoàn toàn độc lập với công nghệ được sử dụng để triển khai hệ thống. Đơn vị dùng để đo lường được gọi là function points (FPs) cũng tương tự như để đo khối lượng, người ta sử dụng “kilôgram”, đo độ dài người ta dùng “mét”…Chính vì vậy, phương pháp FPA biểu diễn độ lớn của hệ thống thông tin bằng số lượng các FPs. Ví dụ như độ lớn của một hệ thống X là 256FPs.Khái niệm FP được đưa ra bởi Allan Albrecht vào giữa những năm 1970 nhằm thay thế cho phương pháp đo lường kích thước phần mềm bằng cách đếm số dòng code, sau đó được IBM xuất bản vào năm 1979, và sau đó là IEEE tái bản vào năm 1981.
2. Mục tiêu
Tính toán số chức năng dựa trên góc nhìn từ phái end-users về các chức năng của hệ thống.
Giảm thiểu hóa công sức, chi phí dùng cho việc tính toán, đo đạc.
Thiết lập nên một phương pháp đo đạc thống nhất giữa các tổ chức.
3. Lợi ích
Có thể xác định được kích thước của phần mềm từ sớm trong quy trình phát triển.
Giữ vai trò như một phương pháp đo đạc căn bản, tăng cường năng suất.
Độc lập với công cụ và môi trường phát triển.
Cung cấp phương pháp đo lường kích thước thống nhất giữa các nhóm và tổ chức.
Là công cụ quan trọng để xác định năng suất, ước lượng chi phí, công sức…
4. Quy trình ( 5 bước)
Xác định loại dự án (phát triển dự án mới, nâng cấp dự án hay chỉ đánh giá một dự án đã có)
Xác định phạm vi của dự án.
Xác định số lượng Function Points thô (Unadjusted Function Points)
Xác định hệ số cân đối (Value Adjusted Factors).
Xác định số lượng Function Points cân đối.

## Slide 21: Example: Error Counted Measures
 | Calculation of NCE | Calculation of WCE | 
Error severity class | Number of Errors | Relative Weight | Weighted Errors
a | b | c | D = b x c
low severity | 42 | 1 | 42
medium severity | 17 | 3 | 51
high severity | 11 | 9 | 99
Total | 70 | --- | 192
NCE | 70 | --- | ---
WCE |  | --- | 192
Number of code errors (NCE) vs. weighted number of code errors (WCE)
Notes: CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN LỖI CÓ THỂ SD 1 TRONG 2 LOẠI THÔNG TIN LÀ NCE VÀ WCE.
MỘT CÁCH TÍNH WCE TỪ NCE:
  + NCE: số lỗi code
  + WCE: trọng số của lỗi code, cung cấp đánh giá chính xác hơn cho tình trạng lỗi
    * Một phương pháp phổ biến được áp dụng cho độ đo này là phân loại các lỗi vào các lớp mức độ nghiêm trọng, mỗi lớp có 1 trọng số tương ứng xác định trước (theo vd trên có 3 lớp: Low=1, Medium=3, High=9). Độ đo trọng số lỗi (WCE) được tính bằng cách lấy trọng số đó nhân với số lượng các lỗi tìm thấy trong mỗi lớp mức độ nghiêm trọng. (xem vd)
Three classes of error severity and their relative weights are also defined:
Error severity class Relative weight
Low severity 1
Medium severity 3
High severity 9
Ví dụ hình trên: The code error summary for the department’s Atlantis project indicated that there were 42 low severity errors, 17 medium severity errors, and 11 high severity errors. Calculation of NCE and WCE gave these results:
CÓ THỂ CHỌN 1 TRONG HAI CÁCH TÍNH (THEO SỐ LƯỢNG HOẶC TRỌNG LƯỢNG – NUMBER OF OR WEIGHT)

## Slide 22: Process metrics Categories
Software process quality metrics
  error density metrics
  error severity metrics
Software process timetable metrics
Software process error removal effectiveness metrics
Software process productivity metrics
Notes: Mức phân loại thứ I: liên quan đến quy trình pt PM: tính hiệu quả của việc khử lỗi, kiểm tra phát hiện lỗi, thời gian hiệu chỉnh lỗi (effectiveness of defect removal, pattern of testing defect arrival, and response time of fixes). Có các loại sau:
- Độ đo chất lượng tiến trình PM
  + Độ đo mật độ lỗi
  + Độ đo mức độ nghiêm trọng lỗi
- Độ đo thời gian biểu tiến trình PM
- Độ đo loại bỏ lỗi hiệu quả
- Độ đo năng suất tiến trình PM
density : mật độ
Software Quality Metric – part III.ppt

## Slide 23: Process metrics 1. Quality metrics: Error density metrics
Code | Name | Calculation formula
CED | Code Error Density | NCE CED = ----------- KLOC
DED | Development Error Density | NDE DED = ----------- KLOC
WCED | Weighted Code Error Density | WCE WCDE = --------- KLOC
WDED | Weighted Development Error Density | WDE WDED = --------- KLOC
WCEF | Weighted Code Errors per Function Point | WCE WCEF = ---------- NFP
WDEF | Weighted Development Errors per Function Point | WDE WDEF = ---------- NFP
NCE = the number of code errors detected by code inspections and testing.
NDE = total number of development (design and code) errors detected in the development process.
WCE = weighted total code errors detected by code inspections and testing.
WDE = total weighted development (design and code) errors detected in development process.
Notes: Đo mật độ lỗi: có 6 loại độ đo khác nhau: Có thể dùng KLOC hoặc dùng NFP để tính mật độ lỗi (số lỗi trung bình/1000 dòng lệnh)
Dùng KLOC:
NCE = số lỗi code đc phát hiện
NDE = tổng số lỗi phát triển (thiết kế và code) được phát hiện trong quá trình phát triển.
WCE = trọng số mật độ lỗi được phát hiện.
WDE = trọng số mật độ lỗi phát hiện bởi phát triển (thiết kế và code) được phát hiện trong quá trình phát triển.
Dùng NFP để tính mật độ lỗi: 2 công thức cuối.

## Slide 24: Process metrics 1. Quality metrics: Error density metrics
Example:
Measures and metrics | Calculation of CED (Code Error Density) | Calculation of WCED (Weighted Code Error Density)
NCE | 70 | --
WCE | -- | 192
KLOC | 40 | 40
CED (NCE/KLOC) | 1.75 | --
WCED (WCE/KLOC) | -- | 4.8

## Slide 25: Process metrics 1. Quality metrics: Error density metrics
The concept of indicator
  A software development department may apply two alternative metrics for calculation of code error density: CED and WCED
  The unit has to determine indicators for unacceptable software quality:
    CED > 2 and WCED > 4
Notes: Kết luận: nếu mật độ lỗi là quá cao, chất lượng của đơn vị đó là không thể chấp nhận được
The unit phải quyết định chỉ số mà chất lượng phần mềm có thể chấp nhận được, vd/ CED <= 2 and WCED <= 4

## Slide 26: Process metrics 1. Quality metrics: Error severity metrics
Code | Name | Calculation formula
ASCE | Average Severity of Code Errors | WCE ASCE = ----------- NCE
ASDE | Average Severity of Development Errors | WDE ASDE = ----------- NDE
NCE = the number of code errors detected by code inspections and testing
NDE = total number of development (design and code) errors detected in the development process
WCE = weighted total code errors detected by code inspections and testing
WDE = total weighted development (design and code) errors detected in development process
Notes: (Giải thích)
Các độ đo thuộc nhóm này được sử dụng để PHÁT HIỆN CÁC TÌNH HUỐNG BẤT LỢI CỦA VC TĂNG SỐ LƯỢNG LỖI NGHIÊM TRỌNG. Hai độ đo mức độ lỗi được thể hiện trong Bảng trên.
ASCE = Mức độ nghiêm trọng trung bình của lỗi = trọng số lỗi/số lượng lỗi

## Slide 27: Process metrics 2. Timetable metrics
Code | Name | Calculation formula
TTO | Time Table Observance | MSOT TTO = ----------- MS
ADMC | Average Delay of Milestone Completion | TCDAM ADMC = ----------- MS
MSOT = milestones completed on time.
MS = total number of milestones.
TCDAM = total completion delays (days, weeks, etc.) for all milestones.
Notes: (Giải thích)
TTO: tỉ lệ cột mốc (milestones) hoàn thành đúng hạn.
Các công thức dựa trên tính toán những cột mốc hoàn thành theo lịch trình và những cột mốc không hoàn thành theo lịch trình.
MSOT = các cột mốc hoàn thành đúng thời hạn.
MS = tổng số cột mốc.
TCDAM = tổng số chậm trễ (ngày, tuần, ...) cho tất cả cột mốc.
(?) ADMC : Trung bình trễ trong việc hoàn thành một cột mốc

## Slide 28: Process metrics 3. Error removal effectiveness metrics
Code | Name | Calculation formula
DERE | Development Errors Removal Effectiveness | NDE DERE = ---------------- NDE + NYF
DWERE | Development Weighted Errors Removal Effectiveness | WDE DWERE = ------------------ WDE+WYF
NDE = total number of development (design and code) errors detected in the development process.
WCE = weighted total code errors detected by code inspections and testing.
WDE = total weighted development (design and code) errors detected in development process.
NYF = number software failures detected during a year of maintenance service.
WYF = weighted number of software failures detected during a year of maintenance service.
Notes: (Giải thích)
Các developer có thể đo lường HIỆU QUẢ CỦA LOẠI BỎ LỖI sau một thời gian hoạt động thường xuyên (thường là 6 hoặc 12 tháng) của hệ thống.
Có 2 độ đo như trong bảng.
NDE = Tổng Số Lỗi Phát Triển (Thiết Kế Và Code) Được Phát Hiện Trong Quá Trình Phát Triển.
NYF = Số Failures Phát Hiện Trong Một Năm Dịch Vụ Bảo Dưỡng.
WCE = trọng lượng tổng số mã lỗi phát hiện bởi rà soát mã và kiểm thử
WDE = tổng trọng lỗi phát triển (thiết kế và code) phát hiện trong quá trình phát triển?
WYF = trọng số failures được phát hiện trong một năm dịch vụ bảo trì.

## Slide 29: Process metrics 4. Productivity metrics
Code | Name | Calculation formula
DevP | Development Productivity | DevH DevP = ---------- KLOC
FDevP | Function point Development Productivity | DevH FDevP = ---------- NFP
CRe | Code Reuse | ReKLOC Cre = -------------- KLOC
DocRe | Documentation Reuse | ReDoc DocRe = ----------- NDoc
DevH = total working hours invested in the development of the software system.
ReKLOC = number of thousands of reused lines of code.
ReDoc = number of reused pages of documentation.
NDoc = number of pages of documentation.
Notes: (Giải thích)
Độ đo năng suất.
DevP: Năng suất phát triển (i.e xem 1 KLOC lệnh được tạo ra trong bn tiếng)
DevH = Tổng số giờ làm việc cho phát triển hệ thống.
Vd/ 5 KLOC  10 hours
1 KLOC  ? hour (Development Productivity)
Nhóm này gồm các độ đo liên quan đến hiệu suất nguồn nhân lực (trực tiếp) và mức độ tái sử dụng phần mềm (gián tiếp – vì phần mềm tái sử dụng ảnh hưởng đáng kể hiệu suất và hiệu quả)
ReKLOC = Số KLOC đc tái sử dụng.
ReDoc = Số trang tài liệu được tái sử dụng .
NDoc = Số trang tài liệu.

## Slide 30: Product metrics
Refer to the software system’s operational phase
Customer services are of two main types:
  Help desk services (HD)
    software support by instructing customers regarding the method of application of the software and solution for customer implementation problems
    HD metrics are based on all customer calls
  Corrective maintenance services
    correction of software failures identified by customers/users or detected by the customer service team prior to their discovery be the customer
    corrective maintenance metrics are based on failure reports
Notes: Mức phân loại thứ II:
- Độ đo sp (Product metrics) ý nói đến các độ đo trong quá trình vận hành sp. Product metrics thường dựa trên những ghi nhận trong vòng một năm (hoặc 1 khoảng thời gian quy định). Cho phép so sánh sự thành công giữa các năm cũng như so sánh giữa các hệ thống khác nhau.
- Dịch vụ khách hàng có hai loại chính: Help desk services và maintain
  + Help desk services (HD) – DỊCH VỤ HỖ TRỢ
    * Hỗ trợ phần mềm bằng cách hướng dẫn khách hàng về cách thức sử dụng PM và giải quyết các vấn đề nảy sinh khi sử dụng PM. NHU CẦU VỀ CÁC DỊCH VỤ NÀY PHỤ THUỘC RẤT LỚN VÀO CHẤT LƯỢNG CỦA GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CŨNG NHƯ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
    * HD metrics dựa trên tất cả các cuộc gọi của khách hàng
  + Corrective maintenance services – DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO TRÌ
    * Là sửa lỗi PM do KH phát hiện (hoặc đội ngũ dịch vụ khách hàng phát hiện lỗi trước khi KH phát hiện).
    * Corrective maintenance metrics thì dựa trên các báo cáo failures
Thông thường, các dịch vụ khách hàng này được cung cấp cho khách hàng/người sử dụng bởi “trung tâm hỗ trợ phần mềm” hoặc "trung tâm dịch vụ khách hàng“.
Product metrics thường dựa trên các hồ sơ performance đc thực hiện trong một năm (hoặc khoảng thời gian nào đó), để so sánh các năm với nhau.

## Slide 31: Product metrics Categories
HD quality metrics:
  HD calls density metrics - measured by the number of calls
  HD calls severity metrics - the severity of the HD issues raised
  HD success metrics – the level of success in responding to HD calls
HD productivity and effectiveness metrics
Corrective maintenance quality metrics
  software system failures density metrics
  software system failures severity metrics
  failures of maintenance services metrics
  software system availability metrics
Corrective maintenance productivity and effectiveness metrics
Notes: 1. Các độ đo chất lượng trợ giúp:
  HD calls density metrics - được đo bằng số lượng cuộc gọi
  HD calls severity metrics - mức độ nghiêm trọng của các vấn đề HD phát sinh
  HD success metrics – mức độ thành công trong việc đáp ứng các cuộc gọi HD
2. Các độ đo năng suất và hiệu quả trợ giúp
3. Các độ đo chất lượng sửa chữa - bảo trì
  …
4. Các độ đo năng suất và hiệu quả sửa chữa bảo trì

## Slide 32: Product metrics 1. HD quality metrics: HD calls density metrics
Code | Name | Calculation Formula
HDD | HD calls density | NHYC HDD = -------------- KLMC
WHDD | Weighted HD calls density | WHYC WHYC = ------------ KLMC
WHDF | Weighted HD calls per function point | WHYC WHDF = ------------ NMFP
NHYC = the number of HD calls during a year of service.
KLMC = thousands of lines of maintained software code.
WHYC = weighted HD calls received during one year of service.
NMFP = number of function points to be maintained.
Notes: (Giải thích)
HDD: MẬT ĐỘ CUỘC GỌI HD
NHYC = Số Lượng Cuộc Gọi Hỗ Trợ Trong Một Năm
KLMC = Ngàn Dòng Mã Được Bảo Trì.
WHYC = trọng số cuộc gọi hỗ trợ nhận được trong một năm của dịch vụ.
NMFP = số điểm chức năng được bảo trì.

## Slide 33: Product metrics 1. HD quality metrics: Severity of HD calls metrics
Code | Name | Calculation Formula
ASHC | Average severity of HD calls | WHYC ASHC = -------------- NHYC
WHYC = weighted HD calls received during one year of service.
NHYC = the number of HD calls during a year of service.
Notes: Mức độ nghiêm trọng trung bình của các cuộc gọi = trọng số/số lượng calls.
Kết quả tính toán có thể góp phần cải thiện giao diện người dùng, hướng dẫn sử dụng.
Có nhiều ct, trong đó có ASHC: đề cập đến thất bại phát hiện đc trong một khoảng thời gian một năm (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào định trước).

## Slide 34: Product metrics 1. HD quality metrics: HD success metrics
Code | Name | Calculation Formula
HDS | HD service success | NHYOT HDS = -------------- NHYC
NHYNOT = number of yearly HD calls completed on time during one year of service.
NHYC = the number of HD calls during a year of service.
The capacity to solve problems raised by customer calls within the time determined in the service contract
Notes: (Giải thích)
Độ đo đại diện cho nhóm này = SỐ LƯỢNG CUỘC GỌI HD HOÀN THÀNH ĐÚNG THỜI GIAN (TRONG MỘT NĂM CỦA DỊCH VỤ)/ TỔNG SỐ LƯỢNG CUỘC GỌI HD (TRONG MỘT NĂM CỦA DỊCH VỤ)
Độ đo này là khả năng giải quyết vấn đề của các cuộc gọi của khách hàng trong thời gian được xác định trong hợp đồng dịch vụ.
Do đó, độ đo này so sánh thực tế với thời gian đc chỉ định cho việc cung cấp các dịch vụ này.
Vd về thời gian quy định cung cấp dịch vụ:
d.vụ HD cam kết giải quyết bất kỳ cuộc gọi HD nào trong vòng 1 giờ;
xác suất giải quyết cuộc gọi HD quá 1 giờ ko đc vượt quá 2%,…

## Slide 35: Product metrics 2. HD productivity and effectiveness metrics
Code | Name | Calculation Formula
HDP | HD Productivity | HDYH HDP= -------------- KLNC
FHDP | Function Point HD Productivity | HDYH FHDP = ---------- NMFP
HDE | HD effectiveness | HDYH HDE = -------------- NHYC
HDYH = total yearly working hours invested in HD servicing of the software system.
KLMC = thousands of lines of maintained software code.
NMFP = number of function points to be maintained.
NHYC = the number of HD calls during a year of service.
Notes: Độ đo năng suất và hiệu quả HD
Độ đo năng suất liên quan đến tổng nguồn lực đầu tư trong thời gian quy định, còn độ đo hiệu quả HD liên quan đến các nguồn lực đầu tư để đối phó với một cuộc gọi HD của khách hàng.
Về độ đo năng suất: có 2 ct đầu
Về độ đo hiệu quả: có 1 ct cuối
HDYH = tổng số giờ làm việc hàng năm đầu tư vào phục vụ HD của hệ thống phần mềm.
KLMC = ngàn dòng mã bảo trì phần mềm.
NMFP = số điểm chức năng được bảo trì.
NHYC = số lượng cuộc gọi HD trong một năm của dịch vụ.

## Slide 36: Product metrics 3. Corrective maintenance quality metrics
NYF = number of software failures detected during a year of maintenance service.
WYF = weighted number of yearly software failures detected during one year of maintenance service.
NMFP = number of function points designated for the maintained software.
KLMC = thousands of lines of maintained software code.
Software system failures density metrics
Code | Name | Calculation Formula
SSFD | Software System Failure Density | NYF SSFD = -------------- KLMC
WSSFD | Weighted Software System Failure Density | WYF WFFFD = --------- KLMC
WSSFF | Weighted Software System Failures per Function point | WYF WSSFF = ---------- NMFP
Notes: Các độ đo tiếp theo thuộc nhóm Corrective maintenance quality metrics
Độ đo “Corrective maintenance quality” đối phó với một số khía cạnh của chất lượng dịch vụ bảo trì. Cần phân biệt lỗi đc xử lý bởi đội bảo trì và lỗi của dịch vụ bảo trì. Do đó đc phân loại bởi 4 loại:
  software system failures density metrics
  Dựa trên số và trọng số thất bại được xác định trong quá trình hoạt động của ht
  Các nguồn dữ liệu cho các độ đo này là các báo cáo bảo trì phần mềm
  software system failures severity metrics
  mức độ nghiêm trọng
  failures of maintenance services metrics
  lỗi do dịch vụ bảo trì
  software system availability metrics
NYF = số thất bại đc phát hiện trong một năm bảo trì.
WYF = trọng số của thất bại hàng năm được phát hiện trong một năm bảo trì.
NMFP = số điểm chức năng được chỉ định cho bảo trì phần mềm.
KLMC = ngàn dòng mã bảo trì phần mềm

## Slide 37: Product metrics 3. Corrective maintenance quality metrics
Code | Name | Calculation Formula
ASSSF | Average Severity of Software System Failures | WYF ASSSF = -------------- NYF
NYF = number of software failures detected during a year of maintenance service.
WYF = weighted number of yearly software failures detected during one year.
Software system failure severity metrics
Notes:   Mức độ nghiêm trọng: Nhóm này phát hiện tình huống bất lợi của thất bại ngày càng nghiêm trọng trong bảo trì phần mềm.
Kết quả có thể kích hoạt thử nghiệm lại toàn bộ hoặc một phần hệ thống phần mềm.
NYF = số thất bại trong 1 năm bảo trì
NYF =

## Slide 38: Product metrics 3. Corrective maintenance quality metrics
Code | Name | Calculation Formula
MRepF | Maintenance Repeated repair Failure metric - | RepYF MRepF = -------------- NYF
RepYF = Number of repeated software failure calls (service failures).
NYF = number of software failures detected during a year of maintenance service.
Failures of maintenance services metrics
Notes:   Liên quan đến lỗi do dịch vụ bảo trì:
  Như đã nói, các dịch vụ bảo trì có thể thất bại bởi: họ không thể hoàn thành việc sửa chữa đúng thời hạn hoặc sửa chữa thất bại và cần phải sửa lại. Các số liệu trình bày ở đây liên quan đến loại thứ hai thất bại bảo trì.
Một cuộc gọi của KH liên quan đến PM sau đợt bảo trì đc xem là 1 thất bại của dv bảo trì. (Nhiều tổ chức giới hạn khung thời gian cho vc lặp lại cuộc gọi này, vd 3 tháng)
RepYF = Số lượng lặp lại các cuộc gọi thất bại (thất bại dịch vụ).
NYF = số thất bại phát hiện trong một năm bảo trì.

## Slide 39: Product metrics 3. Corrective maintenance quality metrics
Code | Name | Calculation Formula
FA | Full Availability | NYSerH - NYFH FA = ----------------------- NYSerH
VitA | Vital Availability | NYSerH - NYVitFH VitA = ----------------------------- NYSerH
TUA | Total Unavailability | NYTFH TUA = ------------ NYSerH
NYSerH = Number of hours software system is in service during one year.
NYFH = Number of hours where at least one function is unavailable (failed) during one year, including total failure of the software system.
NYVitFH = Number of hours when at least one vital function is unavailable (failed) during one year, including total failure of the software system.
NYTFH = Number of hours of total failure (all system functions failed) during one year.
NYFH ≥ NYVitFH ≥ NYTFH.
1 – TUA ≥ VitA ≥FA
Software system availability metrics
Notes: Độ đo khả năng sử dụng hệ thống, phân biệt giữa:
■ Hoàn toàn sẵn sàng - tất cả các chức năng phần mềm đều thực hiện đúng
■ Khá sẵn - không có chức năng quan trọng bị fail (nhưng chức năng không quan trọng có thể fail)
■ Hoàn toàn không có sẵn - tất cả các chức năng hệ thống phần mềm thất bại.
NYSerH = Số giờ hệ thống phần mềm phục vụ trong một năm.
NYFH = Số giờ có ít nhất một chức năng không có sẵn (không thành công) trong thời gian một năm, bao gồm tổng số thất bại của hệ thống phần mềm.
NYVitFH = Số giờ khi có ít nhất một chức năng quan trọng là không có sẵn (không thành công) trong thời gian một năm, bao gồm tổng số thất bại của hệ thống phần mềm.
NYTFH = Số giờ tổng số thất bại (tất cả các chức năng hệ thống thất bại) trong một năm.
NYFH ≥ NYVitFH ≥ NYTFH.
1 - Tua ≥ Vita ≥ FA

## Slide 40: Product metrics 4. Software corrective maintenance productivity and effectiveness metrics
Code | Name | Calculation Formula
CMaiP | Corrective Maintenance Productivity | CMaiYH CMaiP = --------------- KLMC
FCMP | Function point Corrective Maintenance Productivity | CMaiYH FCMP = -------------- NMFP
CMaiE | Corrective Maintenance Effectiveness | CMaiYH CMaiE = ------------ NYF
CMaiYH = Total yearly working hours invested in the corrective maintenance of the software system.
NYF = number of software failures detected during a year of maintenance service.
NMFP = number of function points designated for the maintained software.
KLMC = Thousands of lines of maintained software code.
Notes: Các độ đo năng suất và hiệu quả sửa chữa bảo trì
Trong khi “corrective maintenance productivity” liên quan đến tổng nguồn nhân lực đầu tư trong việc bảo trì một hệ thống phần mềm nhất định, “corrective maintenance effectiveness” liên quan đến các nguồn lực đầu tư sửa chữa một thất bại duy nhất. Nói cách khác, một hệ thống bảo trì phần mềm có năng suất cao hơn sẽ đòi hỏi ít nguồn lực cho nhiệm vụ bảo trì, trong khi một hệ thống bảo trì phần mềm hiệu quả hơn sẽ đòi hỏi ít tài nguyên hơn (trung bình), để sửa chữa một thất bại.
CMaiYH = Tổng số giờ làm việc hàng năm đầu tư cho bảo trì sửa chữa các hệ thống phần mềm.
NYF = số thất bại phần mềm phát hiện trong một năm của dịch vụ bảo trì.
NMFP = số điểm chức năng được chỉ định cho bảo trì phần mềm.
KLMC = Hàng ngàn dòng mã bảo trì phần mềm.

## Slide 41: Contents
Project progress control
Software quality metrics
Software quality costs
1
2
3
6
7
8
4
9
5
Notes: Tại sao phải quản lý chi phí?
+ cost of software quality là đánh giá về mặt kinh tế trong tiến trình pt và bảo trì PM, cho nên đc xem như là 1 phân lớp khác của software quality metrics, ở đó công cụ đo lường là tài chính
+ ĐÂY LÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG, CHỨ KHÔNG PHẢI CHI PHÍ CHO TOÀN DỰ ÁN

## Slide 42: Costs of software quality
Objectives of cost of software quality metrics
The classic model
An extended model
Application of a cost of software quality system
Problems in the application of cost of software quality metrics
Notes: - Mục tiêu
- Các mô hình cổ điển của chi phí của chất lượng phần mềm
- Mô hình mở rộng Galin (tác giả sách)
- Cách áp dụng
- Các vấn đề trong việc áp dụng chi phí chất lượng

## Slide 43: Objectives of cost of software quality
control organization-initiated costs to prevent and detect software errors
evaluation of the economic damages of software failures as a basis for revising the SQA budget
evaluation of plans to increase or decrease SQA activities or to invest in a new or updated SQA infrastructure on the basis of past economic performance
Notes: Mục tiêu chung - cho phép ban quản lý kiểm soát kinh tế trong các hoạt động SQA.
Các mục tiêu cụ thể là:
- Kiểm soát các chi phí ban đầu để ngăn chặn và phát hiện lỗi PM
- Đánh giá thiệt hại kinh tế của các lỗi phần mềm làm cơ sở để sửa đổi ngân sách SQA.
- Đánh giá các kế hoạch để tăng hoặc giảm hoạt động SQA hoặc đầu tư vào một cơ sở hạ tầng SQA mới HOẶC cập nhật dựa trên cơ sở của hoạt động kinh tế trong quá khứ
530___13.5_Quan_ly_chat_luong.pdf
Để sản xuất một sản phẩm có chất lượng, chi phí để đạt được chất lượng đó phải được quản lý một cách có hiệu quả. Những chi phí đó chính là thước đo sự cố gắng về chất lượng. Sự cân bằng giữa hai nhân tố chất lượng và chi phí là mục tiêu chủ yếu của một ban lãnh đạo có trách nhiệm.
Theo ISO 8402, chi phí chất lượng là toàn bộ chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo chất lượng thoả mãn cũng như những thiệt hại nảy sinh khi chất lượng không thoả mãn
http://caitienchatluong.wordpress.com/2011/02/22/vai-tro-c%E1%BB%A7a-qu%E1%BA%A3n-ly-chi-phi-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-suy-gi%E1%BA%A3m-kinh-t%E1%BA%BF/
Vậy “chi phí chất lượng” là gì và nó nằm ở đâu trong hoạt động của một doanh nghiệp. Chi phí này có vai trò và tác động như thế nào đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ theo nguyên tắc nào và cần được quản lý ra sao trong hệ thống quản trị của tổ chức.
Một cách đầy đủ thì “chi phí chất lượng” được định nghĩa là các chi phí phát sinh khi không đạt được các yêu cầu chất lượng. Chi phí này được chia làm hai nhóm chính là Chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu – Price of meeting requirements (POM) và Chi phí do không đáp ứng được yêu cầu – Price of not meeting requirements (PONM). Chi phí thuộc nhóm PONM, gắn với các sai lỗi, chi phí thuộc nhóm POM gắn với các hoạt động phòng ngừa và kiểm tra đánh giá. Một số ví dụ về chi phí thuộc nhóm POM và PONM được đưa ra trong bảng dưới đây.
Theo một báo cáo của Boise State University (Mỹ), thì chi phí PONM thường chiếm đến 80% trong tổng chi phí chất lượng, trong khi chi phí POM chỉ chiếm khoảng 20%.
Ví dụ về PONM
Chi phí phát sinh do mất khách hàng, Chi phí giảm giá, Chi phí giải quyết khiếu nại, Chi phí sửa chữa, làm lại, Chi phí cho Phế phẩm,
Chi phí gắn với tồn kho quá nhiều,
Chi phí gắn với ngừng sản xuất do sự cố thiết bị,
Chi phí phạt hợp đồng.
Ví dụ về POM
Chi phí cho các hoạt động phòng ngừa, Chi phí đào tạo, học tập, Chi phí cho kiểm tra đánh giá,
Chi phí xem xét,
Chi phí thử nghiệm,
Chi phí phát triển thủ tục, tiêu chuẩn.

## Slide 44: Classic model of cost of software quality
Cost of software quality
Prevention costs
Appraisal costs
Internal failure costs
External failure costs
Costs of control
Costs of failure of control costs
Notes: Mô hình này đưa ra một phương pháp phân loại các chi phí liên quan đến đảm bảo chất lượng sản phẩm.
■ Costs of control (Chi phí kiểm soát): gồm các chi phí NGĂN CHẶN và PHÁT HIỆN các defect để giảm lỗi đến mức chấp nhận được
  + Prevention costs (chi phí phòng ngừa): ĐẦU TƯ MỚI, CẬP NHẬT hay CẢI TIẾN cơ sở hạ tầng mà không hướng đến một dự án cụ thể nào, GỒM cp phát triển template, checklist, cp phát triển hệ thống QLCH, cp training cho nv về SQA, cp rà soát CL… Vd/ mở quán ăn, chi phí đầu tiên là….
  + Appraisal costs (chi phí thẩm định): chi phí PHÁT HIỆN LỖI trong các sản phẩm cụ thể trước khi được chuyển giao cho khách hàng, GỒM: cp review, cp testing, cp đánh giá CL của external participants
■ Costs of failure of control (Chi phí lỗi xảy ra trong kiểm soát): chi phí THẤT BẠI xảy ra bởi vì không kịp thời ngăn chặn và phát hiện lỗi phần mềm
  * Internal failure costs (chi phí thất bại nội bộ): chi phí SỬA LỖI sau khi kiểm tra pm TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, GỒM: cp thiết kế lại, code lại, test lại…
  * External failure costs (chi phí thất bại bên ngoài): chi phí sửa lỗi được phát hiện bởi khách hàng hoặc đội bảo trì SAU KHI HỆ THỐNG PHẦN MỀM ĐÃ ĐƯỢC CÀI ĐẶT CHO KHÁCH HÀNG. 2 loại: chi phí công khai và chi phí ẩn.
  CP công khai:
  + Giải quyết khiếu nại cho KH trong thời gian bảo hành;+ Sửa lỗi phát hiện trong quá trình vận hành hệ thống; + Bồi thường thiệt hại cho khách hàng.
  CP ẩn (chi phí cho thiệt hại gián tiếp):
  + Giảm doanh số bán hàng vì lỗi phần mềm. Vd/ thu hồi hàng loạt sản phẩm bị lỗi kỹ thuật: điện thoại, máy tính, xe hơi…;+ Giảm doanh số bán hàng nghiêm trọng vì mất danh tiếng cty.
Trong chi phí về chất lượng sản phẩm, có 3 loại chi phí con: chi phí chặn lỗi (prevention cost); chi phí kiểm soát lỗi (control cost) và chi phí xảy ra khi có lỗi (failure). Theo một số tài liệu về quy trình sản xuất PM (như CMM), 1 đồng bỏ ra cho khâu thứ nhất sẽ làm giảm 10 đồng cho khâu thứ 3, và 1 đồng cho khâu thứ 2 sẽ làm giảm 3 đồng cho khâu thứ 3.
  chúng ta có thể phân chia chi phí chất lượng thành 3 nhóm:
    Chi phí sai hỏng, bao gồm chi phí sai hỏng bên trong và chi phí sai hỏng bên ngoài
    Chi phí thẩm định
    Chi phí phòng ngừa

## Slide 45: Costs of control Prevention costs
Investments in development of new or improved SQA infrastructure
  procedures and work instructions
  support devices: templates, checklists etc
  software configuration management system
  software quality metrics
Regular implementation of SQA preventive activities:
  instruction of new employees in SQA subjects
  certification of employees
  consultations on SQA issues to team leaders and others
Control of the SQA system through performance of:
  internal quality reviews
  external quality audits by customers and SQA system certification organizations
  management quality reviews
Notes: Chi phí phòng ngừa
Bao gồm đầu tư PT MỚI, CẬP NHẬT hay CẢI TIẾN cơ sở hạ tầng SQA và hoạt động chất lượng mà không hướng đến một dự án cụ thể nào (nói về sự tổ chức nói chung). Vd/ mở quán ăn, chi phí đầu tiên là….
Chi phí phòng ngừa được đưa vào kế hoạch và phải gánh chịu trước khi đi vào sản xuất thực sự.
Cụ thể, các chi phí phòng ngừa thông thường gồm:
- Đầu tư pt mới hay cải tiến các thành phần CSHT SQA như là:
  + Các thủ tục và hướng dẫn công việc
  + Thiết bị hỗ trợ: templates, checklists, etc
  + Hệ thống quản lý cấu hình phần mềm
  + Các độ đo chất lượng PM
- Các hiện thực thông thường cho các hoạt động phòng ngừa SQA:
  + Hướng dẫn nhân viên mới về SQA
  + Chứng nhận của nhân viên đối với những vị trí đòi hỏi phải có chứng chỉ đặc biệt
  + Tư vấn về các vấn đề SQA đến các team leaders và những người khác
- Kiểm soát hệ thống SQA thông qua thực hiện
  + Rà soát chất lượng nội bộ
  + Kiểm toán chất lượng từ bên ngoài bởi KH và các tổ chức về chứng nhận SQA
  + Review chất lượng quản lý
Prevention Costs:
Generally the most effective way to manage quality costs is to avoid having defects in the first place. It is much less costly to prevent a problem from ever happening than it is to find and correct the problem after it has occurred. Prevention costs support activities whose purpose is to reduce the number of defects. Companies employ many techniques to prevent defects for example statistical process control, quality engineering, training, and a variety of tools from total quality management (TQM).
Prevention costs include activities relating to quality circles and statistical process control.Quality circles consist of small groups of employees that meet on a regular basis to discuss ways to improve quality. Both management and workers are included in these circles.
Statistical process control is a technique that is used to detect whether a process is in or out of control. An out of control process results in defective units and may be caused by a miscalibrated machine or some other factor. In statistical process control, workers use charts to monitor the quality of units that pass through their workstations. With these charts, workers can quickly spot processes that are out of control and that are creating defects. Problems can be immediately corrected and further defects prevented rather than waiting for an inspector to catch the defect later.
Some companies provide technical support to their suppliers as a way of preventing defects. Particularly in just in time (JIT) systems, such support to suppliers is vital. In a JIT system, parts are delivered from suppliers just in time and in just the correct quantity to fill customer orders. There are no stockpiles of parts. If a defective part is received from a supplier, the part cannot be used and the order for the ultimate customer cannot be filled in time. Hence every part received from suppliers must be free from defects. Consequently, companies that use just in time (JIT) often require that their supplier use sophisticated quality control programs such as statistical process control and that their suppliers certify that they will deliver parts and materials that are free of defects.

## Slide 46: Costs of control Appraisal costs
Costs of reviews:
  formal design reviews (DRs)
  peer reviews (inspections and walkthroughs)
  expert reviews
Costs of software testing:
  unit, integration and software system tests
  acceptance tests (carried out by customers)
Costs of assuring quality of external participants
  subcontractors, suppliers of COTS software systems and reusable software modules, customers
Notes:   Chi phí thẩm định: là các chi phí phát hiện lỗi phần mềm trong các sản phẩm cụ thể trước khi sản phẩm được chuyển giao cho khách hàng. Các chi phí thẩm định thông thường gồm:
- Chi phí rà soát:
  + Rà soát thiết kế
  + Rà soát ngang hàng
  + Rà soát chuyên gia
- Chi phí kiểm chứng PM:
  + ...
  + ...
- Chi phí đánh giá CL của những người tham gia ngoài, chủ yếu bằng cách rà soát thiết kế và kiểm thử phần mềm.
  + Những hoạt động này được áp dụng cho các hoạt động thực hiện bởi:
    * Nhà thầu phụ
    * Các nhà cung cấp hệ thống phần mềm COTS và các mô-đun phần mềm có thể tái sử dụng
    * Khách hàng là người tham gia thực hiện dự án.
Những chi phí này gắn liền với việc đánh giá các vật liệu đã mua, các quá trình, các sản phẩm trung gian, các thành phẩm… để đảm bảo là phù hợp với các đặc tính kỹ thuật. Công việc đánh giá bao gồm:
• Kiểm tra và thử tính năng các vật liệu nhập về, quá trình chuẩn bị sản xuất, các sản phẩm loạt đầu, các quá trình vận hành, các sản phẩm trung gian và các sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả việc đánh giá đặc tính sản phẩm so với các đặc thù kỹ thuật đã thoả thuận, kể cả việc kiểm tra lại.
• Thẩm tra chất lượng: Kiểm nghiệm hệ thống chất lượng xem có vận hành như ý muốn không.
• Thiết bị kiểm tra: Kiểm định và bảo dưỡng các thiết bị dùng trong hoạt động kiểm tra.
• Phân loại người bán: Nhận định và đánh giá các cơ sở cung ứng.
Appraisal Costs:
Any defective parts and products should be caught as early as possible in the production process. Appraisal costs, which are sometimes called inspection costs, are incurred to identify defective products before the products are shipped to customers. Unfortunately performing appraisal activates doesn't keep defects from happening again and most managers realize now that maintaining an army of inspectors is a costly and ineffective approach to quality control.
Employees are increasingly being asked to be responsible for their own quality control. This approach along with designing products to be easy to manufacture properly, allows quality to be built into products rather than relying on inspections to get the defects out.

## Slide 47: Costs of failure of control costs Internal failure costs
Represent the costs of error correction subsequent to formal examinations of the software during its development, prior to the system’s installation at the customer’s site
  costs of redesign or design corrections subsequent to design review and test findings
  costs of re-programming or correcting programs in response to test findings
  costs of repeated design review and re-testing (regression tests)
Notes:   Chi phí thất bại bên trong:
- Đó là chi phí sửa chữa sai sót sau khi kiểm tra PM trong quá trình phát triển (được phát hiện bằng việc design reviews, software tests and acceptance tests), trước khi cài đặt hệ thống cho khách hàng. GỒM:
  + Chi phí TK lại hoặc sửa đổi TK
  + Chi phí lập trình lại hoặc sửa chương trình
  + Chi phí kiểm tra lại thiết kế và tái kiểm tra ct (kiểm tra hồi quy)
Internal failure Costs:
Failure costs are incurred when a product fails to conform to its design specifications. Failure costs can be either internal or external. Internal failure costs result from identification of defects before they are shipped to customers. These costs include scrap, rejected products, reworking of defective units, and downtime caused by quality problem. The more effective a company's appraisal activities the greater the chance of catching defects internally and the greater the level of internal failure costs. This is the price that is paid to avoid incurring external failure costs, which can be devastating.

## Slide 48: Costs of failure of control costs External failure costs
Entail the costs of correcting failures detected by customers or maintenance teams after the software system has been installed at customer sites
Typical external failure costs (“overt” cost)
  resolution of customer complaints
  correction of software bugs
  correction of software failures after the warranty period
  damages paid to customers
  reimbursement of customer's purchase costs
  insurance against customer's claims
  …
Notes: Chi phí sai hỏng bên ngoài
- Bao gồm chi phí sửa lỗi được phát hiện bởi khách hàng hoặc đội bảo trì sau khi hệ thống phần mềm đã được cài đặt cho khách hàng. ĐC PHÂN LÀM 2 LOẠI: CHI PHÍ CÔNG KHAI VÀ CHI PHÍ ẨN. TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP, MỨC ĐỘ CHI PHÍ ẨN LÀ LỚN HƠN NHIỀU SO VỚI CHI PHÍ CÔNG KHAI.
- Các chi phí “công khai” (trực tiếp) gồm 1 số vd sau:
  + Giải quyết khiếu nại cho KH trong thời gian bảo hành
  + Sửa chữa lỗi phần mềm phát hiện trong quá trình vận hành ht
  + Sửa chữa lỗi PM sau khi hết thời gian bảo hành, thậm chí lỗi k nằm trong quy định bảo hành
  + Bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp của phần mềm thất bại nghiêm trọng
  + Hoàn trả (reimbursement) các chi phí mua của khách hàng, gồm cả xử lý (liên quan đến gói PM COTS??)
  + Bảo hiểm dựa vào đòi hỏi của KH trong TH lỗi nghiêm trọng.

## Slide 49: Costs of failure of control costs External failure costs (cont’d)
Typical examples of hidden external failure costs
  reduction of sales to customers that suffered from software failures
  severe reduction of sales motivated by the firm's damaged reputation
  increased investment in sales promotion to counter the effects of past software failures
Notes: Chi phí thất bại bên ngoài thường làm phát sinh chi phí vô hình khác. Những chi phí vô hình là chi phí ẩn có liên quan đến hình ảnh của công ty.
Chi phí ẩn (phản ánh những thiệt hại gián tiếp):
- Giảm doanh số bán hàng vì lỗi phần mềm. Vd/ thu hồi hàng loạt sản phẩm bị lỗi kỹ thuật: điện thoại, máy tính, xe hơi…
- Giảm doanh số bán hàng nghiêm trọng vì mất danh tiếng cty
- Tăng đầu tư khuyến mại để chống lại ảnh hưởng của sự thất bại phần mềm trong quá khứ.
  - reduced prospects to win a tender or, alternatively, the need to under-price to prevent competitors from winning tenders
External Failure Costs:
When a defective product is delivered to customer, external failure cost is the result. External failure costs include warranty, repairs and replacements, product recalls, liability arising from legal actions against a company, and lost sales arising from a reputation for poor quality. Such costs can decimate profits.
In the past, some managers have taken the attitude, "Let's go ahead and ship everything to customers, and we'll take care of any problems under the warranty." This attitude generally results in high external failure costs, customer ill will, and declining market share and profits.
External failure costs usually give rise to another intangible cost. These intangible costs are hidden costs that involve the company's image. They can be three or four times greater than tangible costs. Missing a deadline or other quality problems can be intangible costs of quality.
Internal failure costs, external failure costs and intangible costs that impair the goodwill of the company occur due to a poor quality so these costs are also known as costs of poor quality by some persons.

## Slide 50: Galin’s extended model for cost of software quality
Cost of software quality
Prevention costs
Appraisal costs
Internal failure costs
External failure costs
Costs of Control costs
Costs of Failure of control costs
Managerial preparations and control costs
Managerial failure costs
Notes: Có thêm chi phí quản lý: chi phí chuẩn bị và kiểm soát quản lý + chi phí quản lý thất bại.
Mô hình chi phí cổ điển cho thấy rằng một vài chi phí đáng kể ko đc nhắc đến. VD/
- BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO KH KHI HOÀN THÀNH TRỄ DỰ ÁN DO LỊCH TRÌNH KHÔNG THỰC TẾ, DO KHÔNG TUYỂN DỤNG ĐỦ NHÂN VIÊN…
Đây là kết quả của sự thất bại quản lý. Quản lý có thể thực hiện một số hoạt động để ngăn chặn hoặc giảm bớt các chi phí phát sinh như: contract reviews, kiểm soát triệt để tiến độ dự án phần mềm,…

## Slide 51: Galin’s extended model Managerial preparation and control costs
Costs of carrying out contract reviews
Costs of preparing project plans, including quality plans
Costs of periodic updating of project and quality plans
Costs of performing regular progress control
Costs of performing regular progress control of external participants’ contributions to projects
Notes: Chi phí chuẩn bị và kiểm soát quản lý: liên quan đến các hoạt động ngăn ngừa hoặc làm giảm thất bại quản lý. Một số các hoạt động này đã được thảo luận trong các chương trước liên quan đến nhiều SQA frameworks.
Gồm:
- Chi phí thực hiện đánh giá hợp đồng (part 2- Pre-project software quality components)
- Chi phí chuẩn bị kế hoạch dự án, bao gồm cả kế hoạch chất lượng và đánh giá chúng (part 2- Pre-project software quality components)
- Chi phí cập nhật định kỳ kế hoạch dự án và chất lượng
- Chi phí kiểm soát tiến độ thường xuyên (chương Project progress control)
- Chi phí kiểm soát tiến độ của external participant (chương 12)

## Slide 52: Galin’s extended model Managerial failure costs
Unplanned costs for professional and other resources, resulting from underestimation of the resources in the proposals stage
Damages paid to customers as compensation for late project completion, a result of the unrealistic schedule in the Company’s proposal
Damages paid to customers as compensation for late completion of the project, a result of management’s failure to recruit team members
Domino effect: Damages to other projects planned to be performed by the same teams involved in the delayed projects. The domino effect may induce considerable hidden external failure costs
Notes: Chi phí quản lý thất bại: có thể được phát sinh trong suốt quá trình phát triển phần mềm, bắt đầu từ giai đoạn tiền dự án
- Chi phí ngoài dự kiến, do đánh giá thấp các nguồn lực trong giai đoạn đề xuất
- Bồi thường thiệt hại cho KH do hoàn thành trễ dự án do lịch biểu không thực tế
- Bồi thường thiệt hại cho KH do hoàn thành trễ dự án do không tuyển dụng đủ nhân viên
- Hiệu ứng Domino: Thiệt hại cho nhiều dự án được thực hiện bởi cùng 1 đội, mà trong đó có 1 dự án chậm trễ. Hiệu ứng domino có thể làm tăng đáng kể chi phí ẩn của thất bại bên ngoài

## Slide 53: Application of a cost of software quality system
Definition of a cost of software quality model and specification of cost items
Definition of the method of data collection for each cost item
Implementation of a cost of software quality system, including thorough follow up
Actions taken in response to the findings
Notes: Để áp dụng hệ thống chi phí chất lượng phần mềm trong một tổ chức, yêu cầu:
- Xác định mô hình chi phí chất lượng phần mềm (cổ điển hc mở rộng) và đặc tả danh sách các hạng mục chi phí cho tổ chức, phòng ban, đội hay project. Nói cách khác, việc xác định mô hình là tiến trình nhằm xác định danh sách các hạng mục chi phí chất lượng liên quan đến việc chi tiêu ngân sách của tổ chức. Mỗi hạng mục phải phân loại vào một trong các lớp con trong mô hình chi phí. Sau này có thể thay đổi hay cập nhật các hạng mục này. (VD trang 485)
- Xác định các phương pháp thu thập dữ liệu cho từng hạng mục chi phí
  + Một khi danh sách các hạng mục chi phí chất lượng phần mềm được hoàn thiện, phương pháp thu thập dữ liệu liên quan phải được xác định.
  + Phương pháp thu thập dữ liệu chi phí là yếu tố chính (mặc dù thường xuyên bị đánh giá thấp) trong sự thành công hay thất bại của hệ thống chi phí chất lượng phần mềm.
  + Một vấn đề đặt ra là nên pt 1 ht thu thập thông tin chi phí độc lập hay là dựa vào ht thông tin quản lý (management information system - MIS) đang vận hành (có sẵn)  nên dùng cách thứ 2, vì để tiết kiệm chi phí và tránh thu thập số liệu mâu thuẫn giữa 2 ht. (vd/ ht chấm công có thể ghi nhận số giờ làm việc…)
- Áp dụng hệ thống chi phí của chất lượng phần mềm, bao gồm cả theo dõi kỹ lưỡng
  + Giống như vc áp dụng procedure mới, thực hiện một chi phí mới bao gồm:
    * Phân công trách nhiệm báo cáo và thu thập dữ liệu chi phí chất lượng.
    * Hướng dẫn của các đội bóng trong logic và thủ tục của hệ thống mới.
    * Tiếp theo:
      Hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực hiện và cung cấp thông tin bổ sung khi cần thiết
      Review các báo cáo chi phí, phân loại và ghi nhận thích hợp
      Review tính đầy đủ, chính xác của các báo cáo bằng cách so sánh với records của hệ thống MIS chung và chi phí + records hoạt động từ giai đoạn trước. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải có những nỗ lực đặc biệt trong giai đoạn thực hiện đầu tiên.
    * Cập nhật và sửa đổi các định nghĩa của các mục chi phí cùng với các phương pháp báo cáo và thu thập, dựa trên thông tin phản hồi.
- Hành động để đối phó với những phát hiện
  + Thông thường, tăng chi phí kiểm soát ​​sẽ làm giảm thất bại của chi phí kiểm soát (failure of control costs) và ngược lại
  + Vd/
    * Cải thiện chức năng giúp đỡ  Giảm chi phí thất bại bên ngoài
    * Tăng cường đầu tư các nguồn lực để xem xét hợp đồng -> Giảm chi phí thất bại do quản lý

## Slide 54: Problems in the application of cost of software quality metrics
General problems
  inaccurate and/or incomplete identification and classification of quality costs
  negligent reporting by team members
  biased reporting of software costs, especially of “censored” internal and external costs
  biased recording of external failure costs - “camouflaged” compensation of customers for failures
Notes: - xác định và phân loại chi phí chất lượng không chính xác và/hoặc không đầy đủ
- báo cáo cẩu thả
- báo cáo bị lệch, đặc biệt là chi phí nội bộ và bên ngoài bị thiếu
- ghi nhận chi phí thất bại bên ngoài bị lệch - bồi thường "ngụy trang" cho khách hàng

## Slide 55
?