## Slide 1: Test management
1 Overview
2 Life cycle
components
6 Static tesing
3 Infrastructure components
7 Dynamic testing
8 Test management
4 Management components
9 Tools
5 Standards and Organizing
Notes: The Test Management Guide - A to Z and FAQs,
http://www.ruleworks.co.uk/testguide/

## Slide 2: Learning objectives
Recognize purpose and substance of test plans
Summarize the purpose and content of the test summary report document and incident report according to [IEEE 829]
Differentiate between two conceptually different estimation approaches: the metrics-based approach and the expert-based approach
Understand and interpret test metrics for test reporting and test control
Notes: Substance: nội dung
interpret: giải thích
Distinguish between the project and product risks
test design specification, test procedure documents,

## Slide 3: References
Dorothy Grahamet, Erik van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black. Foundations of software testing: ISTQB Certification
FSOFT course

## Slide 4: Why needs test management?
Many
test cases
Results
Which test case has not yet tested?
Defect?
Who is responsible?
Which passed,
failed and causes?
Notes: Testing là 1 hoạt động phức tạp. Có khi, nó đc xem như là 1 project con riêng biệt với dự án PM, và nó thường chiếm một tỷ lệ đáng kể của chi phí tổng thể dự án. Vì thế phải biết cách quản lý testing.
Ít nhất đây là lý do (hình)... Những cv này là 1 phần của QL KT.
Who is responsible: Ai chịu trách nhiệm? Biết giao cho ai sửa chữa đây?...
Nếu ko có sự quản lý thì vấn đề mọi thứ sẽ lộn xộn, khó có thể truy hồi lại cái chúng ta muốn tìm.
QL bằng cách: LẬP KẾ HOẠCH, THEO DÕI CV (THÔNG QUA VIỆC THU THẬP KẾT QUẢ CV), CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH…SAO CHO bất kỳ thời điểm nào cũng biết đc đã test được cái gì, còn cần phải làm gì…

## Slide 5: Câu hỏi hiểu bài
Quản lý kiểm thử gồm có những hoạt động chính nào?
Nhiệm vụ của test leader? Của tester?
Nêu các thành phần của 1 test plan.
Có các kỹ thuật ước lượng nào? Giải thích
Các độ đo thông dụng cần thu thập khi giám sát kiểm thử.
Cách thức viết test report và test summary report (gồm những thông tin gì). Cho ví dụ.
Sự cố là gì? Trong testing, có những sự cố gì? Vòng đời của 1 báo cáo sự cố.
Notes: Câu 1: lên kế hoạch, giám sát, kiểm soát, quản lý sự cố (còn có quản lý cấu hình và rủi ro  liên quan đến toàn dự án)
Câu 2: slide 17, 18
Câu 3: slide 24. HỎI: CẦN GÌ ĐỂ VIẾT TEST PLAN (input)? Project Plan và Customer requirements and Acceptance criteria
Câu 4: metric-based và expert-based
Câu 5:
+ Các độ đo dựa trên test-case: SỐ TEST-CASE RUN/NOT RUN, SỐ TEST-CASE PASSED/FAILED
+ Các độ đo dựa trên đối tượng test: vd/ độ bao phủ yêu cầu, rủi ro, mã,...
+ % công việc thực hiện chuẩn bị môi trường test
+ Các độ đo dựa trên chi phí: chi phí phát sinh
Câu 6: Tham khảo fsoft, slide 13
Thêm: Cách thức viết test report (gồm những thông tin gì).
Câu 7: Sự cố: bất kỳ sự kiện xảy ra trong quá trình test (ko nằm trong kế hoạch) đòi hỏi tiếp theo phải là điều tra hoặc sửa chữa.
+ Thông thường incident được hiểu là “kết quả thực tế không phù hợp với kết quả dự kiến (còn gọi là defect)”.
+ Các incident khác: lỗi của môi trường thử nghiệm, lỗi bộ dữ liệu test, kết quả dự kiến không đúng, lỗi của tester
Project Plan: what information should be get?
  When requirement specification is available
  When detail design is available
  When the first testing task can start
  Date of releases
Customer requirements and Acceptance criteria
  SRS: Software Requirement Specification
  Acceptance criteria

## Slide 6: Contents
Organisation
Test plans, estimates
Test progress monitoring and control
Risk and testing
Incident management
1
2
3
5
6
7
4
8
Notes: Tìm hiểu các cách tổ chức nhóm kiểm thử trong project, những lợi ích và rủi ro của nó (trang 129). TRÁCH NHIỆM CỦA TESTER VÀ TEST LEADER.

## Slide 7: Organisational structures for testing
Only developer responsibility
Development team responsibility
Tester(s) on the development team
Dedicated team of testers (not developers)
Internal test consultants (advice, review, support, not perform the testing)
Outside organisation (3rd party testers)
Independence
Notes: Cách tổ chức kiểm thử:
1. Chỉ có developer chịu trách nhiệm testing
2. Cả đội phát triển chịu trách nhiệm testing: KIỂM TRA MÃ CHO NHAU, KIỂM TRA THIẾT KẾ CHO NHAU,...
3. Nhóm testers làm việc chung với nhóm phát triển, i.e. 1 TESTER HAY 1 NHÓM TESTER TÍCH HỢP VÀO LÀM VIỆC CÙNG VỚI NHÓM LẬP TRÌNH
4. Đội tester độc lập (được cung cấp bởi các đơn vị testing trong cùng tổ chức)
5. Tư vấn test nội bộ, các chuyên gia testing (TƯ VẤN, HỖ TRỢ CHỨ KHÔNG TRỰC TIẾP LÀM: CHUYÊN GIA VỀ NGHIỆP VỤ (USERS CỦA HT), CHUYÊN GIA VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ (VD/ DATABASE EXPERTS), CHUYÊN GIA VỀ KIỂM THỬ (VD/ SECURITY TESTERS, OR TEST AUTOMATION EXPERTS, HỌ CÓ THỂ LÀ 1 PHẦN CỦA 1 ĐỘI TEST ĐỘC LẬP, HOẶC 1 PHẦN CỦA ĐỘI TEST THUÊ NGOÀI)
6. Bên ngoài tổ chức (bên thứ 3).
TESTER CÀNG XA RỜI VỚI SẢN PHẨM THÌ MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP CÀNG CAO.
ƯU ĐIỂM LÀ TESTER ĐỘC LẬP CÓ THỂ TÌM RA NHIỀU DEFECT HƠN. TUY NHIÊN, SỰ ĐỘC LẬP NÀY CŨNG ĐI KÈM VỚI 1 CÁI GIÁ: MỨC ĐỘC ĐỘC LẬP CÀNG CAO THÌ CÀNG CÓ KHẢ NĂNG SAI SÓT TRONG TESTING BẮT NGUỒN TỪ SỰ KHÔNG QUEN, KHÔNG BIẾT RÕ SP.
SV TỰ TÌM HIỂU ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI
Mức độ độc lập cũng phụ thuộc vào độ lớn của tổ chức. Trong những tổ chức nhỏ thì tất cả mọi người cùng tham gia vào mọi công việc nên khó phân biệt vai trò và trách nhiệm của mỗi tester, vì thế tester k độc lập chút nào. Vậy nên, nên tổ chức và phân công vai trò thật cụ thể thì tester dễ độc lập hơn.

## Slide 8: Testing by developers
Pro’s:
  know the code best
  will find problems that the testers will miss
  they can find and fix faults cheaply
Con’s
  difficult to destroy own work
  tendency to 'see' expected results, not actual results
  subjective assessment
Notes: Chỉ có developer chịu trách nhiệm testing
Ưu:
- hiểu rõ mã nguồn
- do đó, tìm ra đc nhiều vấn đề mà KTV không hiểu rõ vấn đề có thể bỏ sót
- do đó, vc tìm và sửa lỗi mất ít chi phí hơn: thời gian, tiền bạc (k phải trả tiền cho cv kiểm thử)
Nhược:
- khó để phá hủy cv của bản thân (khó để tự tìm lỗi của chính mình)
- có khuynh hướng nhìn thấy kết quả mong đợi, không phải kết quả thực
- đánh giá chủ quan

## Slide 9: Testing by development team
Pro’s:
  some independence
  technical depth
Con’s
  pressure of own development work
  technical view, not business view
  lack of testing skill
Notes: Cả đội phát triển chịu trách nhiệm testing: KIỂM TRA MÃ CHO NHAU, KIỂM TRA THIẾT KẾ CHO NHAU,...
Ưu:
- ít độc lập
- có đc sự hiểu biết kỹ thuật
  (XXX) những điều kiện thân thiện với "bạn thân" - ít đe dọa? (on friendly terms with “buddy” - less threatening)
Nhược:
bị áp lực của chính công việc lập trình, KHÔNG TẬP TRUNG NHIỀU VÀO TESTING (LÀM 2 CV LÀM SAO BẰNG LÀM TỐT 1 CV)
chỉ xem về kỹ thuật, không nhìn khía cạnh nghiệp vụ
thiếu kỹ năng testing

## Slide 10: Tester(s) on development team
Pro’s:
  independent view of the software
  dedicated to testing, no development responsibility
  part of the team, working to same goal: quality
Con’s
  lack of respect
  lonely, thankless task
  corruptible (peer pressure)
  a single view / opinion
Notes: Nhóm testers riêng của nhóm phát triển, i.e. 1 TESTER HAY 1 NHÓM TESTER TÍCH HỢP VÀO LÀM VIỆC CÙNG VỚI NHÓM LẬP TRÌNH (báo cáo cv với người quản lý phát triển - development manager)
Ưu:
- quan điểm về phần mềm đc độc lập vì k tham gia vào quá trình pt
- tập trung vào testing, không có trách nhiệm phát triển
- là một phần của đội, nên làm việc cùng một mục tiêu: chất lượng
Nhược: (thử tưởng tượng đội pt có 5 người, trong đó có 1 người là tester)
  - sự thiếu tôn trọng (những ng pt có thể nghĩ sp làm ra chỉ là do công sức của họ, người kiểm thử ko có ích gì cho nhóm pt,...)
- công việc một mình, không thấy lợi ích bản thân
- dễ bị lung lạc (vì áp lực ngang hàng, trong cùng đội)
- một cái nhìn / ý kiến đơn lẻ

## Slide 11: Independent test team
Pro’s:
  dedicated team just to do testing
  specialist testing expertise
  testing is more objective & more consistent
Con’s
  testers and the test team to become isolated
  may be antagonistic / confrontational
  over-reliance on testers, insufficient testing by developers
Notes: ĐỘI TESTER ĐỘC LẬP, NẰM HẲN BÊN NGOÀI VỚI ĐỘI PT (ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC ĐƠN VỊ TESTING TRONG TỔ CHỨC)
Ưu:
- tận tâm, chỉ để làm thử nghiệm
- có chuyên môn về kiểm thử
- test khách quan hơn và nhất quán hơn
Nhược:
- có thể làm cho tester và test team trở nên cô lập nhau, có thể là cô lập mang tính cá nhân từ coder, designer, bản thân đội dự án, hoặc có thể cô lập từ cái nhìn về chất lượng và mục tiêu kinh doanh (vì nhiều người nhiều ý). Điều này dẫn đến vấn đề truyền thông, cảm giác xa lánh, ác cảm, thiếu sự hỗ trợ,...
- có thể là đối kháng/đối đầu
- sự quá tin cậy vào tester, sự testing không đủ bởi các developer (LÀM DEVELOPER K CÒN CẢM THẤY CÓ TRÁCH NHIỆM NỮA: VÌ HỌ LUÔN NGHĨ RẰNG 'Well, we have this test team now, so why do I need to unit test my code?')

## Slide 12: Internal test consultants
Pro’s:
  highly specialist testing expertise, providing support and help to improve testing done by all
  better planning, estimation & control from a broad view of testing in the organisation
Con’s
  level of expertise enough?
  needs good “people” skills - communication
Notes: Tư vấn kiểm thử nội bộ: tư vấn, hỗ trợ, không phải thực hiện kiểm thử, có thể là
  + CHUYÊN GIA VỀ NGHIỆP VỤ (CHẲNG HẠN LÀ USERS CỦA HT), CHUYÊN GIA VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ (SUCH AS DATABASE EXPERTS), AND CHUYÊN GIA VỀ KIỂM THỬ (SUCH AS SECURITY TESTERS, CERTIFICATION TESTERS, OR TEST AUTOMATION EXPERTS)
  + HỌ CÓ THỂ LÀ 1 PHẦN CỦA 1 ĐỘI TEST ĐỘC LẬP TRONG NHÓM PT, HOẶC 1 PHẦN CỦA ĐỘI THỬ NGHIỆM THUÊ NGOÀI
Ưu:
- với chuyên gia thử nghiệm có chuyên môn sẽ cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ để cải thiện thử nghiệm
- lập kế hoạch, ước lượng, điều khiển tốt hơn vì có tầm nhìn rộng trong tổ chức
Nhược:
- mức độ chuyên môn có đủ?
- cần kỹ năng giao tiếp “con người” – tính truyền thông, khả năng truyền đạt.
  - ai đó vẫn còn phải làm các thử nghiệm (someone still has to do the testing)
  - ảnh hưởng, không có thẩm quyền (influence, not authority)

## Slide 13: Outside organisation (3rd party)
Pro’s:
  highly specialist testing expertise (if out-sourced to a good organisation)
  independent of internal politics
Con’s
  lack of company and product knowledge
  expensive?
Notes: Ưu:
- có sự chuyên môn cao về kiểm thử, tính chuyên nghiệp cao.
- độc lập về chính sách nội bộ
  + đội kiểm thử độc lập này có ngân sách riêng biệt, k ảnh hưởng đến ngân sách của dự án, đảm bảo được chi phí cho đào tạo con người, mua các công cụ, thiết bị thử nghiệm, huấn luyện KTV sử dụng tools... Ngoài ra, trong các tổ chức kiểm thử, các tester có thể dễ dàng có cơ hội thăng tiến cao hơn trong các vai trò kiểm thử (test leader, specialist)
Nhược:
- thiếu kiến thức về công ty và sản phẩm
  - chuyên môn đạt được bên ngoài công ty - expertise gained goes outside the company
- đắt tiền?

## Slide 14: Usual choices
Component testing
  done by programmers (or buddy)
Integration testing in the small
  done by programmers
System testing
  often done by independent test team
Acceptance testing
  done by users (with technical help)
Notes: Không có kiểu tổ chức nào là tốt nhất. Với mỗi project, cta cần xem xét liệu có cần sử dụng 1 đội test độc lập hay không, dựa vào loại project, miền ứng dụng, mức độ rủi ro... Khi kích thước, độ phức tạp, độ rủi ro tăng thì càng cần đến sự độc lập testing ở các mức sau này của testing, cụ thể ... (like mức tích hợp, mức hệ thống, mức chấp nhận)
Cũng có thể trộn giữa các mức testing

## Slide 15: Tasks of a test leader
Devise the test objectives, organizational test policies, test strategies and test plans
Estimate the testing to be done and negotiate with management
Recognize when test automation
Lead, guide and monitor the analysis, design, implementation and execution of the test cases, test procedures and test suites
Ensuring that adequate configuration management of testware
Notes: XEM XÉT 2 VAI TRÒ XUẤT HIỆN Ở HẦU NHƯ CÁC ĐỘI TEST: TEST LEADER (TRƯỞNG NHÓM) VÀ TESTER (NV KIỂM THỬ).
Ngoài ra còn có TEST DESIGNER (có thể là tester), TEST AUTOMATOR (người hiểu biết rõ các tool kiểm thử, các ngôn ngữ script), TEST ADMINISTRATOR (người cài đặt và hỗ trợ các môi trường test).
Test leader tham gia vào PLANNING, MONITORING, CONTROL.
TẠI THỜI ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA PROJECT:
- Đặt ra các mục tiêu test, chính sách test, chiến lược test và kế hoạch test, DĨ NHIÊN LÀ CÙNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN, CÓ THỂ LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Ước tính test được thực hiện và đàm phán với bộ phận quản lý ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT
- Nhận ra được khi nào dùng test tự động thì thích hợp, VÀ KHI ĐÓ HỌ LÊN KẾ HOẠCH CHỌN CÔNG CỤ VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN.
- Chỉ huy, hướng dẫn và giám sát việc phân tích, thiết kế, hiện thực và thực hiện các test cases, test procedures and test suites
- Đảm bảo cấu hình đầy đủ của testware.
Test designer (test analyst): Expert(s) in test methods and test specification, having knowledge and experience in the fields of software testing, software engineering, and (formal) specification methods.
Test automator: Test automation expert(s) with knowledge of testing basics, programming experience, and excellent knowledge of the testing tools and script languages. Automates tests as required, making use of the test tools available for the project, including scripting languages.
Test administrator: Expert(s) for installing and operating the test environment (system administrator knowledge). Sets up and supports the test environment (often coordinating with system administration and network management).

## Slide 16: Tasks of a test leader (cont’d)
Ensure the test environment is put into place before test execution and managed during test execution
Schedule the tests for execution, then monitor, measure, control and report on the test progress, the product quality status and the test results
Writing a test summary report
May be as a project manager, a development manager or
a quality assurance manager,...
The ability of planning, monitoring and controlling the testing work
Notes: KHI GẦN ĐẾN GIAI ĐOẠN THỰC THI TEST (EXECUTE):
- Đảm bảo môi trường thử nghiệm được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực thi kiểm thử và được quản lý trong quá trình thực thi.
- Lên lịch thực hiện test, sau đó theo dõi, đo lường, kiểm soát và báo cáo về tiến độ, tình trạng chất lượng sản phẩm và các kết quả test.
KHI TEST XONG:
- Viết báo cáo tóm tắt dựa trên thông tin thu thập dc trong quá trình test.
Vai trò test leader có thể giao cho project manager, a development manager or a quality assurance manager. Chú ý đến 2 loại người đầu, có thể làm testing không độc lập, hơn nữa liệu họ có đủ kiến thức và cái nhìn cần có để quản lý test hay không
Cho dù ai đóng vai trò test leader đi nữa, cần nhất là họ có khả năng lên KH, giám sát và điều khiển công việc testing.

## Slide 17: Tasks of a tester
Review and contribute to test plans
Analyze, review and assess requirements and design specifications
Involved in or even be the primary people identifying test conditions and creating test cases, test procedure specifications and test data, and may automate or help to automate the tests
Setting up the test environment or assist system administration and network management staff
Notes: HỌ THƯỜNG LÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN CV CỦA KIỂM THỬ, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHO LEADER, VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI HỖ TRỢ LEADER RA QUYẾT ĐỊNH.
TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ TESTING:
- Tester xem xét, đóng góp cho việc lập kế hoạch kiểm thử.
- Đồng thời phân tích, xem xét và đánh giá yêu cầu và đặc tả thiết kế.
- Tham gia, hoặc thậm chí đóng vai trò chính trong vc xác định test conditions và tạo test cases, test procedure, test data và có thể tự động hóa hoặc giúp đỡ để tự động kiểm tra. Tạo bộ dữ liệu thử nghiệm.
- Thiết lập môi trường kiểm thử, hay hỗ trợ ban quản trị hệ thống và quản trị mạng trong vc thiết lập môi trường test.

## Slide 18: Tasks of a tester (cont’d)
Implement tests on all test levels, evaluating the results from expected results
Monitor the testing and the test environment, and often gather performance metrics
Review each other's work
Notes: KHI BẮT ĐẦU ĐẾN GIAI ĐOẠN EXECUTION TEST:
- Thực thi test case, đánh giá kết quả kiểm thử với kết quả mong đợi và lập tài liệu các “lỗi” tìm thấy.
- Giám sát việc test và môi trường test (thường dùng công cụ), và thường xuyên thu thập số liệu hiệu suất.
- Trong suốt quá trình testing, họ xem xét công việc của nhau, gồm: test specifications, defect reports and test results

## Slide 19: Skills needed in testing
Need basic professional and social qualifications
Three main areas
  application or business domain
  technology
  testing
Specialization of skills and separation of roles
Most projects can benefit from the participation of professional testers, as amateur testing alone will usually not suffice
Notes: Như ta thấy, cv test cần nhiều kỹ năng. Ngoài những kỹ năng xã hội và kiến thức chuyên môn cơ bản như KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, KHẢ NĂNG CHUẨN BỊ BÁO CÁO VÀ THUYẾT TRÌNH, ... THÌ CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG MÀ TESTER CẦN RƠI VÀO 3 PHẠM VI:
- Kiến thức về Miền ứng dụng: TESTER PHẢI HIỂU HÀNH VI, VẤN ĐỀ MÀ HT GIẢI QUYẾT ĐỂ PHÁT HIỆN HÀNH VI KO ĐÚNG, VÀ NHẬN RA CÁC CHỨC NĂNG PHẢI CÓ TRONG UD;
- Kiến thức về Công nghệ: PHẢI NẮM BẮT ĐC CÔNG NGHỆ, BIẾT KHẢ NĂNG VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG NGHỆ, ...
- Kiến thức về testing: CÁC KIẾN THỨC ĐÃ HỌC TRONG MÔN NÀY ĐỂ TIẾN HÀNH CV HIỆU QUẢ: HIỂU BIẾT VỀ KIỂM THỬ TĨNH, CÓ KỸ NĂNG THIẾT KẾ TEST,...
Các hoạt động và nhiệm vụ testing rất nhiều và đa dạng, do đó yêu cầu quá nhiều kỹ năng, vì thế chúng ta thường thấy có sự chuyên biệt hóa các kỹ năng và sự phân chia vai trò. Ví dụ, chuyên gia test bằng công cụ có thể xử lý tự động regression tests; người lập trình thực hiện component and integration tests; còn user có thể tham gia vào acceptance tests.
Tình trạng chung: Hầu hết các dự án đều chú trọng đến các tri thức về miền UD và KT. Để test hiệu quả, các doanh nghiệp sd CNTT (e.g., banks and insurance companies) thì chú trọng sự cần thiết phải có tri thức nghiệp vụ, các cty PM (e.g. PM thương mại) thường đánh giá cao tester có các kiến thức về công nghệ. Tất cả các project có khuynh hướng đánh giá thấp yêu cầu tri thức testing. Thực tế đã cho thấy, một dự án thất bại một phần vì những người không có kỹ năng để test các thành phần quan trọng, dẫn đến việc sau này phát hiện ra các sai sót. Nên nhớ rằng, Project luôn luôn có lợi khi có sự tham gia của các tester chuyên nghiệp, kiểm thử nghiệp dư và một mình là không đủ.
Technique specialists
Automators
Database experts
Business skills & understanding
Usability expert
Test environment expert
Test managers
Là chuyên gia kỹ thuật
Automators (biết kiểm thử tự động): tester phải nhận thức được các vấn đề, hạn chế và khả năng của công nghệ được chọn, ...
Có hiểu biết về Cơ sở dữ liệu
Kỹ năng và hiểu biết về nghiệp vụ
chuyên gia về khả năng sử dụng
hiểu biết về môi trường kiểm thử
quản lý test

## Slide 20: Contents
Organisation
Test plans, estimates
Test progress monitoring and control
Risk and testing
Incident management
1
2
3
5
6
7
4
8

## Slide 21: Fundamental test process
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Evaluating Exit Criteria and Reporting
Test Closure Activities
Notes: Nêu lại quy trình test ở chương 2.
Trong quy trình đó, cần quan tâm quản lý công việc nào

## Slide 22: Fundamental test process Inputs & Outputs
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Test Report and Evaluation
Test Closure
Business Requirements
Functional Specification
User Stories (Draft)
Project Plan Document
Solution Document
Test Plan
Business Requirements
Functional Specification
User Stories
Project Plan Document
Solution Document
Test Plan
Test Designs
Test Cases
Test Procedures
Test Data
Test Designs
Test Cases
Test Procedures
Test Data
Test Results
Test Scripts
Defects
Test Results
Test Scripts
Test Reports
Exit Criteria Evaluation
Test Report Summary
Test Plan
Test Reports
Notes: Test Planning:
  Input: Project plan, Customer Requirement & Acceptance criteria/SRS
  Output: Test Plan document
Test Design:
  Input: Test plan, Requirement, Detail design
  Output: Test cases, Test scripts, Test data in high level
Test Implementation and Execution:
  Input: Test cases, Test data, Test scripts
  Output: Test report, Defect list

## Slide 23: Test plan
A test plan is the project plan for the testing work to be done
  it is not a test design specification, a collection of test cases or a set of test procedures
Why do we write test plans?
  writing a test plan guides our thinking
  serve as vehicles for communicating with other members of the project team, testers, peers, managers and other stakeholders
  help to manage change
Test Plan (FSOFT)
Test Plan sample (FSOFT)
Notes: vehicles : phương tiện

## Slide 24: IEEE 829 Standard Test Plan Template
  Test Plan Identifier
  Introduction
  Test Items
  Features to be tested
  Features not to be tested
  Approach
  Item pass/fail criteria
  Suspension criteria and resumption requirements
  Test deliverables
  Testing tasks
  Environmental needs
  Responsibilities
  Staffing and training needs
  Schedule
  Risks and contingencies
  Approvals
What?
How?
Who?
When?
Notes: (SV xem giải thích ở sách “SOFTWARE TESTING An ISTQB–ISEB Foundation Guide 2010_with Example.pdf”, và file TestPlanTemplate)
1. Test plan identifier: định danh
2. Introduction: nêu rõ mục tiêu của KH, giới thiệu ngắn gọn về tài liệu và dự án (INTRODUCTION)
3. Test items: danh sách những gì sẽ được test, thông tin có thể lấy từ Requirements Specifications, Design Specifications, Users Guides,... (có thể tham chiếu đến các tài liệu khác liên quan) (WORK PRODUCTS UNDER TEST)
4. Features to be tested: danh sách những gì được test.
5. Features not to be tested: danh sách những gì không cần test và lý do (e.g. ko cần trong phiên bản này, rủi ro thấp...)
6. Approach: chi tiết toàn bộ chiến lược test (TEST STRATEGY)
· Are any special tools to be used and what are they?
· What metrics will be collected?
· How is Configuration Management to be handled?
· How many different configurations will be tested: Hardware, Software, Combinations of HW, SW and other vendor packages
· What are the regression test rules? How much will be done and how much at each test level.
· Will regression testing be based on severity of defects detected?
...
7. Item pass/fail criteria (test exit criteria): điều kiện kết thúc test (TESTING CRITERIA)
8. Suspension criteria and resumption requirements (điều kiện dừng và các yêu cầu khôi phục): biết khi nào dừng hay chấm dứt test. Nếu dừng thì cho biết yêu cầu để tiếp tục. Mô tả cái gì làm dừng 1 test hay 1 loạt test. (TESTING CRITERIA)
9. Test deliverables: cái gì được giao (DELIVERABLES)
10. Testing tasks
11. Environmental needs: có yêu cầu đặc biệt nào cho test plan: Client/Server, Network (Bridges/Routers...) (RESOURCES)
12. Responsibilities: ai chịu trách nhiệm
13. Staffing and Training Needs: huấn luyện sd sản phẩm, huấn luyện sd công cụ
14. Schedule: Lên lịch
15. Risk and contingencies: Rủi ro và sự cố của dự án liên quan đến testing
16. Approvals: Ai có thể duyệt tiến trình khi nó hoàn thành và cho phép các dự án tiến tới cấp độ tiếp theo.

## Slide 25: Estimation techniques
The metrics-based approach
  rely upon data collected from previous or similar projects
    the number of test conditions
    the number of test cases written
    the number of test cases executed
    the time taken to develop test cases
    the time taken to run test cases
    the number of defects found
    the number of environment outages and how long on average each one lasted
The expert-based approach
  involves consulting the people who will do the work and other people with expertise on the tasks to be done
Notes: ***
KHI LÀ MỘT TEST LEADER hay MANAGER, LÚC LÊN KẾ HOẠCH, BẠN PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CÂU HỎI: “TEST PHẦN NÀY MẤT BAO LÂU?”, “CẦN NGUỒN LỰC NÀO ĐỂ TEST PHẦN NÀY?”
  Nhiều người cho rằng ước lượng hay lập kế hoạch là những kĩ năng khó khăn nhất trong thực tiễn làm dự án phần mềm. Nhiều phương án kĩ thuật đã được đưa ra và áp dụng rộng rãi như Function Points, Cocomo,…
Ước lượng là tính toán các công việc sau đây:
  HOW long for each task
  WHO should perform the task
  WHEN should the task start and finish
  WHAT resources, WHAT skills
  Expertise: chuyên môn
  THAM KHẢO SLIDE FSOFT, SLIDE 27

## Slide 26: Estimation techniques Metric-based estimation
Can be as simple or sophisticated as you make it
  classifying the project in terms of size (small, medium or large) and complexity (simple, moderate or complex)
  look at the average effort per test case in similar past projects
  building mathematical models
Notes: Effort: ý nói thời gian và chi phí
Trong thực tế, phần lớn các dự án sử dụng phương pháp tiếp cận này. Kiểu này có thể ước lượng khá chính xác chi phí và thời gian cho những project tương tự.
- Lượng giá dựa trên metric: kt này có thể đơn giản hoặc phức tạp (Top - Down Strategy)
  + Phân loại các dự án theo kích thước và độ phức tạp, TỪ ĐÓ TÍNH ĐƯỢC THỜI GIAN TRUNG BÌNH CHO MỘT DỰ ÁN VỚI KÍCH THƯỚC VÀ SỰ PHỨC TẠP CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÁ KHỨ VỚI DỰ ÁN TƯƠNG TỰ.
  + Một cách tiếp cận đơn giản và tin cậy khác là: xem xét công sức trung bình cho mỗi test case trong các project trong quá khứ, VÀ SỬ DỤNG CON SỐ ƯỚC LƯỢNG NÀY CHO PROJECT TƯƠNG TỰ
  + Cách làm phức tạp hơn là: xây dựng các mô hình toán học (trong một bảng tính) SAO CHO NHÌN THẤY ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHƯ: SỐ TEST ĐC CHẠY MỖI NGÀY, SỐ LỖI TÌM THẤY TRONG 1 NGÀY... VÀ TỪ NHỮNG THÔNG SỐ ĐÓ DỰ ĐOÁN THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC CHO NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC TRONG PROJECT

## Slide 27: Estimation techniques Expert-based estimation
Use the experience of owners of the relevant tasks or experts to derive an estimate
  business experts
  test process consultants
  developers
  technical architects
  analysts and designers
  anyone with knowledge of the application to be tested or the tasks involved in the process
Notes: - Lượng giá dựa trên chuyên gia (Bottom Up strategy)
  + Nghĩa là người UL sẽ hỏi tập thể để biết thời gian, công sức, tài nguyên cần có cho mỗi task, ....
    * Chuyên gia có thể là các nhà kinh doanh, nhà tư vấn kiểm thử, developer, nv kỹ thuật, nhà phân tích, thiết kế hoặc bất kỳ người nào có kiến thức về ứng dụng
  KT này còn đc gọi là ‘Bottom Up’ vì nó dựa trên nhiệm vụ (task) là mức thấp nhất trong hệ thống phân cấp chi tiết công việc (work breakdown hierarchy). Nhắc lại: có 5 giai đoạn (phases) trong tiến trình test cơ bản (planning and control; analysis and design; implementation and execution; evaluating exit criteria and reporting; and test closure), mỗi giai đoạn cta phải xác định các hoạt động (activities) và trong mỗi hoạt động cta phải xác định các nhiệm vụ (task) và có thể subtask.

## Slide 28: Contents
Organisation
Test plans, estimates
Test progress monitoring and control
Risk and testing
Incident management
1
2
3
5
6
7
4
8
Notes: Trang 143
In this section, we'll review techniques and metrics that are commonly used for monitoring test preparation and execution.
We'll focus especially on the use and interpretation of such test metrics for reporting, controling and analyzing the test effort, including those based on defects and those based on test data.
We'll also look at options for reporting test status using such metrics and other information.

## Slide 29: Test progress monitoring and control
Include:
  Test progress monitoring
  Reporting test status
  Test control
Reference:
  Test Report_v1.0 (FSOFT)
  Test Summary Report – Template (FSOFT)
Notes:   - “Test progress monitoring” cần thu thập những thông tin, metric gì.
  - “Reporting test status”: để summary những thông tin đã thu thập được, hỗ trợ trong việc quyết định thực hiện cv gì kế tiếp.
   2 hoạt động này xem chi tiết trong 2 reference bên dưới.

## Slide 30: Test progress monitoring
Purposes
  give the test team and the test manager feedback
  provide visibility about the test results
  measure the status of the testing against the exit criteria
  gather data for use in estimating future test efforts
How to monitor test progress information?
  manually using documents, spreadsheets and simple databases
  using automated tools
Notes: SAU KHI ĐC LÊN KẾ HOẠCH VÀ UL CÁC CÔNG VIỆC PHẢI LÀM, KHI THỰC HIỆN CTA PHẢI THEO DÕI (TRACK) TIẾN ĐỘ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG TEST:
- Các mục tiêu:
  + Nhận đc thông tin phản hồi từ tester và người quản lý test về CV TESTING TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO, CÓ CẦN CẢI TIẾN GÌ K.
  + Cung cấp cho các nhóm dự án cái có thể nhìn thấy được về kết quả test.
  + Đo tình trạng testing (như test coverage) với exit criteria ĐỂ XEM CV ĐÃ HOÀN TẤT CHƯA
  + Thu thập dữ liệu để dùng cho ước lượng sau này cho project khác.
 CÔNG VIỆC CHÍNH LÀ THU THẬP VÀ GHI NHẬN CÁC THÔNG SỐ TRONG TIẾN TRÌNH TEST: number of defects found and fixed (ví dụ slide kế)
- Cách thu thập thông tin để giám sát:
  + DỰ ÁN NHỎ thì trưởng nhóm có thể sử dụng documents (theo mẫu IEEE 829 test log template), spreadsheets (ví dụ slide sau) và simple databases để lưu trữ (xem ví dụ trong giáo trình)
  + DỰ ÁN LỚN, PHÂN TÁN, CÓ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CAO thì hiệu quả nhất là dùng tools.
- CÁC CÁCH CHỌN KỸ THUẬT GIÁM SÁT KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO SỞ THÍCH CỦA TESTER, NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN, YÊU CẦU QUY ĐỊNH, RÀNG BUỘC THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC,...

## Slide 31: Test progress monitoring
Common metrics for test progress monitoring
  test case based metrics
  percentage of work done in test environment preparation
  test coverage based metrics (requirements, risks, code, configurations or other areas of interest)
  cost based metrics
Notes: - Các độ đo có thể thu thập trong giám sát tiến trình kiểm thử:
  + Các độ đo dựa trên test-case: SỐ TEST-CASE RUN/NOT RUN, SỐ TEST-CASE PASSED/FAILED (LÀ ĐỘ ĐO PHỔ BIẾN, XEM VD SLIDE KẾ)
  + % công việc thực hiện chuẩn bị môi trường test
  + Các độ đo dựa trên đối tượng test: vd/ độ bao phủ yêu cầu, rủi ro, mã,...
  + Các độ đo dựa trên chi phí: chi phí phát sinh
  , chi phí của chu kỳ thử nghiệm tiếp theo liên quan đến lợi ích dự kiến ​​(ngăn chặn suy chi phí hoặc giảm rủi ro dự án).

## Slide 32: Test progress monitoring
Example: Test case summary worksheet
Notes: Để lưu giữ thông tin thu thập trong khi giám sát, có thể sd IEEE 829 TEST LOG TEMPLATE. Vd này cta sd bảng tính:
- Columns A and B: show the test ID and the test case or test suite name.
- Column C: The state of the test case is shown in ('Warn' muốn nói là thất bại nhỏ).
- Column D: shows the tested configuration, where the codes A, B and C correspond to test environments described in detail in the test plan.
- Columns E and F: show the defect ID number (from the defect-tracking database) and the risk priority number of the defect (ranging from 1, the worst, to 25, the least risky).
- Column G: shows the initials of the tester who ran the test.
- Columns H through L: dữ liệu của mỗi test liên quan đến dates, effort and duration (in hours).
BẢNG TÍNH NÀY THỂ HIỆN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THẬT SỰ, TỪ ĐÓ NẮM ĐƯỢC TIẾN ĐỘ THI HÀNH. NGOÀI RA DỰA VÀO ĐÂY CŨNG TÍNH ĐƯỢC % TEST RUN, % TEST PASS VÀ FAIL.

## Slide 33: Reporting test status
Benefits
  effectively communicating test results to other project stakeholders
  support conclusions, recommendations, and decisions
How to report?
  IEEE 829 test summary report
  summaries of the metrics, charts
Notes:     VD sheet Report trong template thiết kế testcase
    GIÁM SÁT TIẾN TRÌNH TEST LÀ VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CHI TIẾT, DL THÔ (XEM VÍ DỤ TRƯỚC), CHO NÊN SAU ĐÓ CẦN PHẢI LẬP BÁO CÁO TỔNG THỂ TÌNH TRẠNG ĐỂ DỄ XEM.
- Như vậy lợi ích của báo cáo tình trạng test là:
  + giúp truyền đạt hiệu quả các kết quả cho các bên liên quan trong dự án.
  + hỗ trợ trong việc quyết định thực hiện cv gì kế tiếp.
    * E.G. ƯỚC TÍNH SỐ LƯỢNG DEFECT CÒN LẠI CẦN TÌM, CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ HOÃN NGÀY PHÁT HÀNH ĐỂ TEST THÊM NỮA, ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO CÒN LẠI,...
- Làm thế nào báo cáo tình trạng test? - Giống như việc giám sát, cũng có nhiều cách thức báo cáo tình trạng test.
  + theo mẫu IEEE 829 test summary report
  + CÁC ĐỘ ĐO NÀY NÊN ĐƯỢC LẬP THÀNH DẠNG BẢNG, ‘BIỂU ĐỒ’ VÀ ĐƯỢC ĐẶT TRONG 1 TRANG TÓM LƯỢC RIÊNG (CÁC TRANG CHI TIẾT RIÊNG) ĐỂ DỄ DÀNG THEO DÕI TIẾN TRÌNH
You should think about test status reporting during the test planning and preparation periods, since you will often need to collect specific metrics during and at the end of a test period to generate the test status reports in an effective and efficient fashion. The specific data you'll want to gather will depend on your specific reports, but common considerations include the following:
Thông tin report tóm tắt gồm:
  What has happened during a given period of time, e.g. a week, a test level or the whole test endeavour, or when exit criteria have been met.
  Analysed information and metrics required to support recommendations and decisions about future actions, such as:
    an assessment of defects remaining;
    the economic benefit of continued testing, e.g. additional tests are exponentially more expensive than the benefit of running;
    outstanding risks;
    the level of confidence in tested software, e.g. defects planned vs actual defects found.
The IEEE 829 standard includes an outline of a test summary report that could be used for test reporting. In book.

## Slide 34: Reporting test status
Example

## Slide 35: Test control
Test control is about guiding and corrective actions to try to achieve the best possible outcome for the project
Examples of test control activities
  reprioritise tests when an identified project risk occurs
  change the test schedule
  tighten entry / exit criteria
Notes: - K PHẢI LÚC NÀO MỌI KẾ HOẠCH CŨNG ĐỀU DC THỰC HIỆN HOÀN HẢO, MỌI RỦI RO ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA. KHI KẾ HOẠCH VÀ THỰC TẾ KHÁC BIỆT, TEST MANAGER PHẢI CÓ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ THÍCH HỢP ĐỂ DỰ ÁN VẪN TRONG TẦM KIỂM SOÁT. ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ TEST CONTROL. Test control là nói về các hành động chỉ đạo và sửa chữa để cố gắng đạt được kết quả tốt nhất có thể cho project.
- Các ví dụ về các hoạt động control:
  + Ưu tiên lại thứ tự test khi rủi ro dự án đã xác định vừa xuất hiện. VD/ MỘT PHẦN NÀO ĐÓ ĐANG TEST KHÔNG GIAO ĐƯỢC ĐÚNG HẠN, MÀ YÊU CẦU NGÀY RELEASE SẢN PHẨM LẠI KO ĐƯỢC THAY ĐỔI. KHI ĐÓ TEST CONTROL SẼ THỰC HIỆN VIỆC ƯU TIÊN LẠI THỨ TỰ THỰC HIỆN TEST
  + Thay đổi lịch biểu, vd/ tăng giờ làm: Vì lý cho chi phí, kiểm thử hiệu suất (performance testing) thường chạy vào buổi tối các ngày trong tuần (thời điểm không phải giờ cao điểm). Do nhu cầu cao không định trước, (cty tạm thời giữ sp vào cả buổi tối,) tăng lên 18 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.
  + Thắt chặt các tiêu chuẩn đầu vào đầu ra.

## Slide 36: Contents
Organisation
Test plans, estimates
Test progress monitoring and control
Risk and testing
Incident management
1
2
3
5
6
7
4
8
Notes: 150

## Slide 37: Risk
The possibility of an undesirable outcome
Determined by
  likelihood (probability of the risk occurring): between 0% and 100%
  impact if it did happen
Two different ways
  product risks
  project risks
Notes: - Risk: là khả năng (có thể xảy ra hoặc không) cho một kết quả tiêu cực hoặc k mong muốn.
  + IT IS A POSSIBILITY, NOT A CERTAINTY, LIKELIHOOD BETWEEN 0% AND 100%
- Mức độ rủi ro được tính bởi:
  + Khả năng (xác suất rủi ro có thể xảy ra)
  + Tác động hoặc hậu quả tiềm tàng nếu rủi ro xảy ra
    * Ví dụ, con người ai cũng có khả năng bị cảm lạnh, nhưng nếu người trẻ tuổi, khỏe mạnh bị cảm lạnh thì không có hậu quả nghiêm trọng, do đó mức độ rủi ro liên quan đến cảm lạnh cho họ là thấp; tuy nhiên, nếu người lớn tuổi bị cảm lạnh, nguy cơ họ bị khó thở sẽ cao.
- Ở đây cta xem xét rủi ro LIÊN QUAN ĐẾN FAILURE, ẢNH HƯỞNG ĐẾN TESTING. Trong project, trưởng nhóm test sẽ phân biệt 2 loại rủi ro chính:
  + Rủi ro sp
  + Rủi ro dự án
  (xxx)
  Top 10 Software Risk Items (SRI)
  1. Developing wrong software functions
  2. Unrealistic schedules and budgets
  3. Developing wrong user interface
  4. Gold plating
  5. Continuing stream of requirement changes
  6. Shortfalls in externally furnished components
  7. Shortfalls in externally performed tasks
  8. Personnel shortfalls
  9. Real-time performance shortfalls
  10. Straining computer science capabilities

## Slide 38: Product risks
Factors relating to what is produced by the work, i.e. the thing we are testing
Possibility that the system or software might fail to satisfy some customer, user, or stakeholder expectation
  omit some key function
  unreliable and frequently fail to behave normally
  cause financial or other damage to a user or the company
  poor quality characteristic
Notes:   Còn được gọi là ‘QUALITY RISK’ vì đây là rủi ro về chất lượng sản phẩm.
- Rủi ro sp: các yếu tố liên quan đến những gì được sản sinh bởi công việc, tức là cái chúng ta đang test
- Có thể xem như là khả năng mà hệ thống hoặc phần mềm có thể không đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng, người dùng, hoặc của các bên liên quan. Sự không thỏa mãn PM có thể gồm:
  + PM bỏ sót chức năng quan trọng nào đó mà KH đã yêu cầu
  + PM không đáng tin cậy và thường xuyên có hành vi không bình thường
  + gây thiệt hại tài chính hoặc thiệt hai khác cho người sử dụng hoặc công ty
  + có vấn đề liên quan đến thuộc tính chất lượng: security, reliability, usability, maintainability or performanc

## Slide 39: Product risks
Risk-based testing
Notes: 152
- Sử dụng Risk-based testing để giảm rủi ro (Use Risk-based testing to reduce the risk)?
  + Là dựa trên rủi ro để ưu tiên test.
  + Risk-based testing starts early in the project, identifying risks to system quality and using that knowledge of risk to guide testing planning, specification, preparation and execution.

## Slide 40: How to calculate a risk priority?
Use five-point scale to rate likelihood and impact
e.g. a particular risk has a high likelihood and a medium impact. The risk priority number would then be 6 (2 times 3)
very high, high, medium, low , very low
1 2 3 4 5
Notes: Cách tính để ưu tiên rủi ro
Sau khi xác định các risk items, cta nên xem xét lại list để gán khả năng xảy ra (likelihood) và tác động (impact) tương ứng cho từng risk item.
Có nhiều cách: có thể là high, medium and low (1,2,3), hoặc dùng tỉ lệ 1-10. Ở đây dùng thang biểu năm điểm là ‘very high, high, medium, low , very low’ để đo mức độ của likelihood và impact.
Thang biểu này sẽ được ‘số hóa’ và 2 số này sẽ cộng hay nhân với nhau để cho ra 1 giá trị, đó là risk priority number (giá trị ưu tiên rủi ro).
Số này càng nhỏ thì rủi ro càng cao.

## Slide 41: Project risks
Factors relating to the way the work is carried out
Project risks include
  supplier issues
  organisational factors
  technical issues
What project risks affect testing? - e.g.
  the late delivery of the test items to the test team
  availability issues with the test environment
  excessive delays in repairing defects found in testing
Notes: - Rủi ro dự án: các yếu tố liên quan đến cách thực hiện cv
  + Project risks : rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện project
- Các yếu tố ah đến project risk:
  + Về nhà cung cấp:
    * Liên quan đến hãng thứ 3 (có cung cấp sản phẩm đúng hạn?)
    * Vấn đề hợp đồng
  + Yếu tố tổ chức:
    * Tình trạng đội ngũ nhân viên thiếu kỹ năng
    * Vấn đề cá nhân
    * Vấn đề chính trị
  + Về kỹ thuật:
    * Vấn đề trong việc xác định đúng các yêu cầu
    * Chất lượng thiết kế thấp,...
    * Môi trường test không sẵn sàng đúng hạn
- Rủi ro dự án có ảnh hưởng gì đến testing? Ví dụ
  + Có những rủi ro TRỰC TIẾP như: giao các test items cho đội test bị trễ; các vấn đề có sẵn với môi trường test
  + Ngoài ra còn có rủi ro GIÁN TIẾP như: sửa chữa defect bị chậm trễ quá mức

## Slide 42: Typical risk-management options
Mitigation
  take steps in advance
Contingency
  have a plan in place
Transfer
  convince some other member of the team or project stakeholder
Ignore
  do nothing about the risk
Notes: Xử lý rủi ro. Với bất kỳ rủi ro nào (project hay product), có 4 chọn lựa thông thường:
- Loại bỏ:
  Khi chi phí loại bỏ rủi ro thấp, hoặc rủi ro nếu xảy ra sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng
- Dự phòng:
  Có kế hoạch tại chỗ giảm thiểu tác động khi rủi ro xảy ra
- Chuyển (Giảm thiểu thiệt hại):
  Khi không thể phòng tránh hay loại bỏ rủi ro, ta có thể thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc giảm thiểu chi phí khắc phục rủi ro nếu nó xảy ra.
- Bỏ qua (Chấp nhận):
  Đành chấp nhận "sống chung với rủi ro" trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro là quá lớn, hoặc mức độ tác hại của rủi ro nếu xảy ra là không đáng kể, hoặc khả năng xảy ra của nó là cực thấp. Giải pháp này chỉ chọn khi likelihood và impact thấp.
Trong giáo trình có some typical risks along with some options for managing them (trang 155)

## Slide 43: Contents
Organisation
Test plans, estimates
Test progress monitoring and control
Risk and testing
Incident management
1
2
3
5
6
7
4
8
Notes: 157
+ Sự cố trong test là gì?
+ Làm sao viết được 1 báo cáo sự cố
+ Vòng đời của 1 báo cáo sự cố

## Slide 44: Incident
Incident is any event that occurs during testing that requires subsequent investigation or correction
  actual results do not match expected results (defect)
  failure of the test environment
  corrupted test data
  expected results incorrect
  tester mistakes
Incident can be raised for documentation as well as code
Notes: - Sự cố: bất kỳ sự kiện xảy ra trong quá trình test (ko nằm trong kế hoạch) đòi hỏi tiếp theo phải là điều tra hoặc sửa chữa.
+ thông thường incident được hiểu là “kết quả thực tế không phù hợp với kết quả dự kiến (còn gọi là defect)”. Các tổ chức khác nhau có tên gọi khác nhau để mô tả tình huống như vậy, thông thường, chúng được gọi là incidents, bugs, defects, problems.
+ Các incident khác: lỗi của môi trường thử nghiệm, lỗi bộ dữ liệu test, kết quả dự kiến không đúng, lỗi của tester
- Có thể xảy ra cho các tài liệu cũng như mã nguồn

## Slide 45: Incident report
The process of incident management
Goals
  to provide programmers, managers and others with detailed information about the behavior observed and the defect
  to provide test leaders with a means of tracking the quality of the system under test and the progress of the testing
  to provide ideas for development and test process improvements
Notes: KHI MỘT SỰ CỐ XẢY RA, LÀM THẾ NÀO CTA THEO DÕI ĐƯỢC NÓ? TRONG MỘT SỐ DỰ ÁN, CÓ MỘT SỐ LƯỢNG RẤT LỚN CÁC DEFECT ĐƯỢC TÌM THẤY. NGAY CẢ TRÊN CÁC DỰ ÁN NHỎ CÒN CÓ THỂ CÓ ĐẾN CẢ 100 DEFECT ĐƯỢC TÌM THẤY, BẠN CÓ THỂ DỄ DÀNG MẤT VẾT CHÚNG, TRỪ KHI BẠN CÓ MỘT QUY TRÌNH CHO VIỆC BÁO CÁO, PHÂN LOẠI, PHÂN CÔNG VÀ QUẢN LÝ CÁC DEFECT TỪ LÚC ĐƯỢC PHÁT HIỆN ĐẾN GIẢI QUYẾT CUỐI CÙNG.
Báo cáo sự cố
- Là một tiến trình trong quản lý sự cố, NÓ ĐẢM BẢO RẰNG SỰ CỐ ĐƯỢC THEO DÕI TỪ LÚC NÓ ĐƯỢC NHẬN RA CHO ĐẾN KHI SỬA XONG, RETEST VÀ KẾT THÚC.
  + Quản lý sự cố? Là quá trình phát hiện, điều tra, hành động và xử lý sự cố (‘The process of recognising, investigating, taking action and disposing of incidents.’Theo IEEE 1044)
- Mục tiêu:
  + Cung cấp cho người lập trình, người quản lý... thông tin chi tiết về hành vi và defect quan sát được.
  + Cung cấp cho test leaders một phương tiện theo dõi chất lượng của hệ thống được test và tiến độ testing
  + Khi phân tích báo cáo sự cố qua một dự án và thậm chí qua các dự án, sẽ cung cấp ý tưởng cho việc cải tiến tiến trình phát triển và thử nghiệm

## Slide 46: What goes in an incident report?
The outline of a test incident report (IEEE 829)
Test incident report identifier
Summary
Incident description (inputs, expected results, actual results, anomalies, date and time, procedure step, environment, attempts to repeat, testers’ and observers’ comments)
Impact
Notes: Anomalies /ə'nɔməli/: sự bất thường
1. Định danh
2. Summary: Tóm tắt sự cố, cung cấp chi tiết vừa đủ để người khác biết sự cố được phát hiện ra như thế nào, và những thông tin liên quan như: sự cố trong test case, test procedure nào, test logs,...
3. Mô tả chi tiết sự cố gồm:
- dữ liệu nhập
- kết quả mong đợi
- kết quả thực
- bất thường: sự khác nhau
Thông tin phân loại:
- ngày, giờ phát hiện ra sự cố, tìm thấy failure ở giai đoạn nào của project
- procedure step: bước mà ở đó xuất hiện sự cố, mục này quan trọng nếu như test procedure dài và phức tạp
- môi trường test sử dụng (e.g. môi trường test system, môi trường test chấp nhận...)
- attempts to repeat: có bao nhiêu attempts được làm để lặp lại test
- chú thích của tester và người quan sát (người có tri thức về tình huống)
Ngoài ra còn có thể có thông tin liên quan đến các nguyên nhân có thể và giải pháp.
4. Ảnh hưởng:
Mô tả thiệt hại thực tế hay tiềm ẩn của sự cố. Có thể bao gồm cả việc đề ra mức độ nghiêm trọng của sự cố (SEVERITY) và độ ưu tiên sửa chữa sự cố (PRIORITY)
...có thể còn những thông tin khác liên quan

## Slide 47: Severity versus priority
Severity – the potential impact to the system
  Mission Critical - Application will not function or system fails
  Major - Severe problems but possible to work around
  Minor – Does not impact the functionality or usability of the process but is not according to requirements/design specifications
Priority – the order in which the incidents are to be addressed
  Immediate – Must be fixed as soon as possible
  Delayed – System is usable but incident must be fixed prior to next level of test or shipment
  Deferred – Defect can be left in if necessary due to time or costs
Notes: - Mức độ nghiêm trọng - tác động tiềm năng cho hệ thống
  + Mission Critical (Nguy kịch) - Ứng dụng sẽ không hoạt động
  + Major (Nghiêm trọng) - vấn đề rất xấu nhưng có thể có giải pháp thay thế
  + Minor (Thứ yếu) - Không ảnh hưởng đến các chức năng hoặc khả năng sử dụng của tiến trình này nhưng không đúng yêu cầu / kỹ thuật thiết kế
  Có khi mức độ nghiêm trọng được chia theo các mức: Low, Medium, High; hoặc 1-5;...
- Ưu tiên - thứ tự mà các sự cố được giải quyết
  + Ngay lập tức - Phải được sửa càng sớm càng tốt
  + Chậm - hệ thống có thể sử dụng được, nhưng sự cố phải được sửa trước khi qua mức test kế tiếp hoặc giao hàng
  + Hoãn lại - defect có thể được để lại nếu cần thiết vì thời gian hoặc chi phí

## Slide 48: Incident report life cycle
Reported
Opened
Reviewed
Assigned
Fixed
Rejected
Deferred
Reopened
Closed
Approved
for repair
Repaired
Confirmed
to be repaired
Failed
confirmation test
Approved
for re-repair
Declined
for repair
Not a
problem
Rewritten
Bad report
Gathered new
information
Problem
returned
Notes: Thường các hệ thống theo dõi defect (defect-tracking system) có thể dùng 1 vòng đời khác.
WHAT HAPPENS TO INCIDENT REPORTS AFTER YOU FILE THEM?
Hãy xem xét vòng đời của sự cố sau báo cáo như sau:
Sau khi sự cố được reported, peer tester hoặc test manager xem lại (review) báo cáo. Nếu review thành công, incident report sẽ được opened (tiếp tục đc xem xét), ở đây project team phải quyết định là có repair defect hay không. Nếu defect được quyết định sửa, programmer sẽ được gán (assigned) để repair nó.
Khi programmer đã sửa lỗi xong (fixed), incident report được trả về cho tester để tester làm test xác nhận (confirmation testing). Nếu tester xác nhận đã sửa thành công, the incident report kết thúc (closed), nghĩa là không làm gì sự cố đó nữa.
Nếu test xác nhận bị thất bại, incident report sẽ được re-opened và re-assigned.
Trong sơ đồ, ở các trạng thái rejected, deferred or closed, còn có các công việc khác tác động lên sự cố, ở các trạng thái đó, báo cáo sự cố không được gán vào cho chủ thể nào.
Rejected: bị loại, ko chấp nhận
Deferred: bị trì hoãn (để thu thập thêm thông tin xem có cần phải sửa ko)
Declined: từ chối
Approved: chấp thuận

## Slide 49: Fundamental test process
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Evaluating Exit Criteria and Reporting
Test Closure Activities
Notes: Những hoạt động này có logic tuần tự, nhưng, trong một dự án cụ thể, có thể chồng chéo lên nhau, hay diễn ra đồng thời và thậm chí được lặp đi lặp lại.
Giáo trình ĐBCL không có Control + giai đoạn 4 và 5

## Slide 50: Test planning and control
Test planning has the following major tasks:
  determine the scope, risks and the objectives of testing
  determine the test approach (techniquestest items, coverage, identifying and interfacing with the teams involved in testing, testware)
  determine the required test resources (e.g. people, test environment, PCs)
  schedule test analysis and design tasks, test implementation, execution and evaluation
  determine the exit criteria to know when testing is finished
Template_Test Plan
Notes: PHẦN NÀY SẼ ĐƯỢC NÓI RÕ Ở CHƯƠNG QUẢN LÝ KIỂM THỬ
- Định rõ phạm vi, rủi ro và xác định các mục tiêu test:
+ PHẠM VI: KIỂM THỬ CÁI GÌ, KHÔNG KIỂM THỬ CÁI GÌ VÀ TRONG GIAI ĐOẠN NÀO
+ RỦI RO: RỦI RO NGHIỆP VỤ, SẢN PHẨM, DỰ ÁN VÀ KỸ THUẬT CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
+ MỤC TIÊU: ĐỂ XEM PHẦN MỀM CÓ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU; ĐỂ CHỨNG MINH HỆ THỐNG LÀ THÍCH HỢP VỚI MỤC ĐÍCH ĐÃ ĐỀ RA HOẶC ĐỂ ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA PHẦN MỀM.
- Xác định hướng tiếp cận: dùng kt nào, test cái gì, mức độ (coverage), ai test (developers, users, IT infrastructure teams).
- Xác định tài nguyên: con người, môi trường test, phần cứng, phần mềm, có cần chuyên gia hay cc hỗ trợ nào k.
- Lập lịch cho các hoạt động phân tích, thiết kế, thực hiện và đánh giá test, ĐỂ CÓ THỂ THEO DÕI CHÚNG VÀ BẢO ĐẢM RẰNG HOÀN THÀNH THỬ NGHIỆM ĐÚNG THỜI HẠN.
- Xác định các tiêu chí hoàn thành kiểm thử (completion criteria): VD/ ĐỘ BAO PHỦ CẦN ĐẠT BAO NHIÊU: NHỮNG TIÊU CHUẨN NÀY SAU NÀY SẼ GIÚP CTA THEO DÕI XEM CÓ HOÀN THÀNH TEST ĐÚNG ĐẮN HAY K.
MẪU: Test Plan_sample_v1.0.doc trong “FSOFT_DOC\FSOFT_GST_TESTER\University\04_TestTech_Mock1\Student\Slides” ,Test Plan Sample_Course Registration System.doc ?

## Slide 51: Test planning and control (cont’d)
Test control is an ongoing activity
Monitor status and take corrective action if necessary
Test control has the following major tasks:
  measure and analyze the results of reviews and testing
  monitor and document progress, test coverage and exit criteria
  provide information on testing
  initiate corrective actions
  make decisions: to continue testing, to stop testing, to release the software or to retain it for further work
Notes: VIỆC QUẢN LÝ KO DỪNG Ở PLANNING, CẦN PHẢI CONTROL VÀ MEASURE PROGRESS SO VỚI PLAN
+ Là 1 hoạt động liên tục
+ Nhằm giám sát tình trạng và đưa ra các hiệu chỉnh cho phù hợp
+ Các hoạt động:
- Đo và phân tích kết quả review và test: CẦN PHẢI BIẾT BAO NHIÊU REVIEW VÀ TEST ĐÃ THỰC HIỆN XONG; BAO NHIÊU TEST THÀNH CÔNG VÀ BN THẤT BẠI; PT TÍNH QUAN TRỌNG CỦA LỖI
- Giám sát và lập tài liệu theo dõi tiến độ, độ bao phủ và điều kiện dừng: PHẢI LÀM CHO TOÀN ĐỘI THẤY ĐC KẾT QUẢ: KIỂM THỬ ĐC BAO NHIÊU, KẾT QUẢ LÀ GÌ, CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO.
- Cc thông tin về kiểm thử: ?AI CẦN NHỮNG THÔNG TIN NÀY? - NG QUẢN LÝ DỰ ÁN, KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN QUAN TRỌNG KHÁC ĐỂ GIÚP HỌ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ ÁN.
- Bắt đầu các hành động sửa sai: VD/ THẮT CHẶT EXIT CRITERIA; ƯU TIÊN LỖI; TĂNG THỜI GIAN CHO VIỆC GỠ LỖI (DEBUG)
- Căn cứ vào độ đo và các thông tin thu thập được trong qt test, quyết định: vd/ tiếp tục, ngừng test, phát hành phần mềm hoặc giữ lại nó cho công việc sau này

## Slide 52: Fundamental test process
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Evaluating Exit Criteria and Reporting
Test Closure Activities

## Slide 53: Test analysis and design
Test analysis and design is the activity where general testing objectives are transformed into tangible test conditions and test cases
Notes: PT-TK là hoạt động nhằm chuyển các mục tiêu test thành các test condition và các test case cụ thể.
tangible : có thật

## Slide 54: Test analysis and design
Major tasks:
  review the test basis (such as requirements, architecture, design, interfaces), examining the specifications for the software under test
  we can start designing certain kinds of tests before the code exists (called black-box tests), as we can use the test basis documents to understand what the system should do once built
Notes: PT và TK test có các cv chính sau (theo thứ tự tương đối):
- Rà soát lại test basis (VD/ yêu cầu, kiến trúc, thiết kế, giao diện...), kiểm tra các đặc tả của PM cần test.
KHI REVIEW TEST BASIS, CTA SẼ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NHỮNG THIẾU SÓT, NHẬP NHẰNG TRONG ĐẶC TẢ

## Slide 55: Test analysis and design
Major tasks:
  evaluate testability of the test basis and test objects, e.g.
  - if the requirements just say 'the software needs to respond quickly enough' that is not testable, because 'quick enough' may mean different things to different people
  - a more testable requirement would be 'the software needs to respond in 5 seconds with 20 people logged on'
Notes: - Đánh giá khả năng kiểm thử của yêu cầu và ht.
vd/ nếu yêu cầu chỉ nói “phần mềm cần phải đáp ứng đủ nhanh” thì ko thể test đc vì “đủ nhanh” là ntn, yêu cầu như thế này có khả năng đc test hơn “phần mềm cần phải trả lời trong 5 giây với 20 người đăng nhập”

## Slide 56: Test analysis and design
Major tasks:
  Identifying and prioritizing test conditions, based on analysis of test items, the specifications, behavior and structure, i.e. determine ‘what’ is to be tested
  this gives us a high-level list of what we are interested in testing, e.g.
      “number items ordered > 99”
      “the ID must be numeric”

## Slide 57: Test analysis and design
Major tasks:
  Designing and prioritizing test cases, using techniques to help select representative tests which carry risks or which are of particular interest, based on the test conditions and going into more detail
 define the test case and test procedures

## Slide 58: Test analysis and design
Major tasks:
  design the test environment set-up and identify any required infrastructure and tools
  this includes testing tools and support tools such as spreadsheets, word processors, project planning tools, and non-IT tools and equipment - everything we need to carry out our work

## Slide 59: Fundamental test process
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Evaluating Exit Criteria and Reporting
Test Closure Activities
Notes: TRONG HOẠT ĐỘNG NÀY, CTA SẼ LẤY CÁC TEST CONDITION VÀ TẠO CHÚNG THÀNH CÁC TEST CASE, CÁC THỦ TỤC TEST VÀ TESTWARE (CÁC THÀNH PHẦN PHỤ CHO CHẠY KIỂM THỬ, VD NHƯ LÀ SCRIPT CHO TEST TỰ ĐỘNG) VÀ CŨNG THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG TEST, NƠI CHẠY TEST, XÂY DỰNG DỮ LIỆU TEST.

## Slide 60: Test implementation and execution
Major tasks:
  develop and prioritize test cases, create test data for those tests, write test procedures
  create test suites from the test cases for efficient test execution (a test suite is a logical collection of test cases which naturally work together)
  also set up a test execution schedule
  verifying that the test environment has been set up correctly, possibly even running specific tests on it
Notes: - Phát triển và đặt ưu tiên cho các test case, tạo dữ liệu test cho các test case (các kỹ thuật xem ở chương 4). Viết các chỉ dẫn cách tiến hành test nếu cần (test procedure).
- vd/ test procedure
  1. visit LoginPage
  2. enter userID
  abc
  3. enter password
  xyz
  4. click login
  ...
- Tạo các bộ test từ các test case để thực thi test hiệu quả.
  - BỘ TEST LÀ TẬP CÁC TEST CASE LÀM VIỆC CHUNG VỚI NHAU. VD/ KIỂM THỬ TEST CONDITION LÀ “TAM GIÁC CÂN” THÌ SẼ CÓ 1 BỘ TEST GỒM CÁC TEST CASE LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIÁ TRỊ CHO TAM GIÁC CÂN.
- Lên lịch thực thi test
- Kiểm tra môi trường test đã được thiết lập tốt chưa, thậm chí có thể chạy test thử
Fields in test cases:
Test case id: Unit to test: What to be verified? Assumptions: Test data: Variables and their values Steps to be executed: Expected result: Actual result: Pass/Fail: Comments:

## Slide 61: Test implementation and execution
Major tasks:
  execute the test suites and individual test cases, following the test procedures
    do this manually or by using test execution tools, according to the planned sequence
  log the outcome of test execution, record the identities and versions of the software under test, test tools and testware
  compare actual results with expected results
Notes: - ...
- Ghi nhận kết quả thực thi và ghi nhận các đặc tính và các phiên bản của phần mềm được thử nghiệm, công cụ kiểm tra và testware: PHẢI BIẾT CHÍNH XÁC KIỂM THỬ THUỘC VỀ PHIÊN BẢN NÀO CỦA PM (VÌ CÓ THỂ CÓ NHIỀU PHIÊN BẢN PM), PHẢI BÁO CÁO LỖI ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN CỤ THỂ; CÁC ‘TEST LOG’ NÀY CẦN PHẢI GIỮ LẠI CHO KIỂM TRA DẤU VẾT SAU NÀY.
...

## Slide 62: Test implementation and execution
Major tasks:
  where there are differences between actual and expected results, reporting discrepancies as incidents with as much information as possible, including possible causal analysis (e.g. a defect in the code, in specified test data, in the test document, or a mistake in the way the test was executed)

## Slide 63: Test implementation and execution
Major tasks:
  repeat test activities when changes have been made following incidents
  re-execute tests that previously failed in order to confirm a fix (confirmation testing or re-testing)
  execution of a corrected test and/or execution of tests in order to ensure that defects have not been introduced in unchanged areas of the software or that defect fixing did not uncover other defects (regression testing)
Notes: Lặp lại hoạt động kiểm thử sau khi fix lỗi
- Thực hiện lại các test mà trước đó bị fail để xác nhận lại đã sửa đúng hay chưa (kiểm tra xác nhận)
- Thực hiện lại các test đã được sửa và/hoặc thực hiện các test (có thể đã thành công) để đảm bảo là: lỗi ko đc đưa vào các vùng ko thay đổi của PM hoặc vc sửa lỗi đó không làm phát hiện ra các lỗi khác (kiểm tra hồi quy): I.E. LỖI SAU KHI ĐC SỬA CÓ THỂ LÀM CHO CÁC TEST TRƯỚC ĐÃ CHẠY ĐÚNG THÀNH RA CHẠY SAI  CHO NÊN CẦN TEST LẠI HẾT CÁC TEST ĐÃ CHẠY.

## Slide 64: Fundamental test process
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Evaluating Exit Criteria and Reporting
Test Closure Activities

## Slide 65: Evaluating exit criteria and reporting
Evaluating exit criteria is the activity where test execution is assessed against the defined objectives, to know whether we have done enough testing
Major tasks:
  check test logs against the exit criteria specified in test planning
  assess if more tests are needed or if the exit criteria specified should be changed
  write a test summary report for stakeholders
Notes:   assess if more tests are needed or if the exit criteria specified should be changed:
CẦN PHẢI CHẠY THÊM TEST NẾU CHƯA CHẠY HẾT CÁC TEST ĐÃ THIẾT KẾ, HOẶC NHẬN RA LÀ CHƯA ĐẠT ĐẾN ĐỘ BAO PHỦ MONG MUỐN HOẶC NẾU RỦI RO DỰ ÁN TĂNG LÊN...
E.G. NẾU MỤC TIÊU LÀ PHẢI TEST 85% CÂU LỆNH, NHƯNG THỰC TẾ MỚI ĐƯỢC 75%  CHỌN 1 TRONG HAI: CHANGE THE EXIT CRITERIA, OR RUN MORE TESTS

## Slide 66: Fundamental test process
Planning and Control
Analysis and Design
Implementation and Execution
Evaluating Exit Criteria and Reporting
Test Closure Activities

## Slide 67: Test closure activities
Collect data from completed test activities to consolidate experience
We may need to do this when:
  software is delivered
  have gathered the information needed from testing
  the project is cancelled
  a particular milestone is achieved
Notes: - Hoạt động kết thúc test: gồm thu thập dữ liệu để củng cố kinh nghiệm
- Cta có thể cần làm hoạt động này khi:
- PM đc phân phối, VÀ CÁC LÝ DO KHÁC NHƯ:
- đã thu thập các thông tin cần thiết từ test,
- dự án bị hủy bỏ,
- một cột mốc cụ thể đã thực hiện xong

## Slide 68: Test closure activities
Major tasks:
  check which planned deliverables we actually delivered and ensure all incident reports have been resolved
  finalize and archive testware (such as scripts, test environment, and any other test infrastructure) for later reuse
  hand over testware to the maintenance organization
  analyzing lessons learned for future releases and projects, and incorporating lessons to improve the testing process
Notes: - Kiểm tra sp đã làm đc và bảo đảm tất cả báo cáo sự cố đã đc giải quyết.
- Hoàn thiện và lưu trữ testware (TESTWARE INCLUDES TEST CASES, TEST PLAN, TEST DOCUMENT, môi trường test và cơ sở hạ tầng) để tái sử dụng sau này.
- Bàn giao testware cho tổ bảo trì.
- Phân tích các bài học kinh nghiệm

## Slide 70: Incident lifecycle
Tester tasks
Developer tasks
1 steps to reproduce a fault
2 test fault or system fault
3 external factors that influence the symptoms
4 root cause of the problem
5 how to repair (without introducing new problems)
6 changes debugged and properly component tested
7 is the fault fixed?
Source: Rex Black “Managing the Testing Process”, MS Press, 1999
Notes: Thường các hệ thống theo dõi defect (defect-tracking system) có thể dùng 1 vòng đời khác.
Hãy xem xét vòng đời của sự cố sau báo cáo như sau:
Sau khi sự cố được reported, peer tester hoặc test manager xem lại (review) báo cáo. Nếu review thành công, incident report sẽ được opened (tiếp tục đc xem xét), ở đây project team phải quyết định là có repair defect hay không. Nếu defect được quyết định sửa, programmer sẽ được gán (assigned) để repair nó.
Khi programmer đã sửa lỗi xong (fixed), incident report được trả về cho tester để tester làm test xác nhận (confirmation testing). Nếu tester xác nhận đã sửa thành công, the incident report kết thúc (closed), nghĩa là không làm gì sự cố đó nữa.
Nếu test xác nhận bị thất bại, incident report sẽ được re-opened và re-assigned.
Trong sơ đồ, ở các trạng thái rejected, deferred or closed, còn có các công việc khác tác động lên sự cố, ở các trạng thái đó, báo cáo sự cố không được gán vào cho chủ thể nào. Tuy nhiên, một số sự kiện ở thế giới thực có thể làm cho báo cáo sự cố thay đổi trạng thái ngay cả khi không có hoạt động nào xảy ra cho nó. Đó là sự tái phát của một sự thất bại liên quan với một báo cáo sự cố đã được đóng (Problem returned) và việc phát hiện ra thất bại nghiêm trọng hơn liên quan với deferred (Gathered new information).
Declined: từ chối
Approved: chấp thuận
Rejected: bị loại, ko chấp nhận
Deferred: bị trì hoãn

## Slide 71: How to write a good incident report?
Running tests carefully
Try to reproduce symptoms
Isolating the defect
Have a title or summary field mention the impact
Express problems impartially
Choice of words definitely matters
Keeping the report concise
Use a review process for all reports filed
Notes: Một báo cáo sự cố là 1 tài liệu kt. Ngoài mục tiêu và đối tượng rõ ràng báo cáo cũng cần có sự nghiên cứu và viết cẩn thận
Có một số kinh nghiệm giúp cta viết 1 báo cáo sự cố tốt hơn.
- Đầu tiên, chạy test 1 cách cẩn thận, tập trung.
  + Bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ tìm thấy vấn đề. Nếu bạn đập thình thịch trên bàn phím trong khi tán gẫu với đồng nghiệp hay mơ mộng về bộ phim mà bạn đã xem, bạn có thể không nhận thấy cách chạy khác lạ. Ngay cả khi bạn nhìn thấy sự cố, bạn thực sự biết về nó bao nhiêu ? Bạn có thể viết trong bản báo cáo sự cố những gì?
- Cố gắng tái lập lại hiện tượng, theo kinh nghiệm thường là 3 lần.
  + Nếu một defect có các triệu chứng gián đoạn, chúng ta vẫn sẽ báo cáo nó, nhưng chúng ta phải viết thông tin càng nhiều càng tốt, đặc biệt là bao nhiêu lần cố gắng để tái lập sự cố và bao nhiêu lần nó đã thực sự xảy ra.
- Cô lập defect, điều này có thể giúp làm sáng tỏ defect cho người lập trình.
- Có 1 chỗ viết tiêu đề hoặc tóm tắt về các tác động. Vì nhiều người đọc, đặc biệt là người quản lý, sẽ cần phải hiểu các ưu tiên (priority) và mức độ nghiêm trọng (severity) của defect.
- Bày tỏ vấn đề một cách khách quan
- Lựa chọn ngôn từ rõ ràng, dứt khoát để thể hiện vấn đề trong báo cáo sự cố.
- Báo cáo ngắn gọn sẽ giúp giữ sự chú ý của người đọc.
- Cuối cùng, ngta khuyên rằng cũng nên sử dụng quy trình review cho tất cả các báo cáo. Vì Review là 1 kt đảm bảo chất lượng, mà báo cáo sự cố cũng là 1 sp dự án quan trọng, cũng cần đảm bảo chất lượng. Điều này cũng cho kết quả tốt nếu có test leader hay tester có kinh nghiệm rà soát lại báo cáo.
Review similar test results??

## Slide 72: Test management challenges
Not enough time to test
Not enough resources to test
Testing teams are not always in one place
Difficulties with requirements
Keeping in synch with development
Reporting the right information
Notes: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/06/1107_davis/
Không đủ thời gian để kiểm tra Không đủ nguồn lực để kiểm tra Nhóm thử nghiệm không phải lúc nào cũng ở một nơi Những khó khăn với các yêu cầu Giữ đồng bộ với phát triển Báo cáo các thông tin bên phải Các số liệu chất lượng là gì?

## Slide 73: Test management recommendations
Start test management activities early
Test iteratively
Reuse test artifacts
Utilize requirements-based testing
Defining and enforcing a flexible testing process
Coordinate and integrate with the rest of development
Focus on goals and results
Automate to save time
Notes: QL Kiểm thử ko phải là 1 vc làm đơn giản. Sau đây là những kiến nghị để cải thiện việc quản lý.
Bắt đầu hoạt động quản lý kiểm tra sớm
  Điều này là rõ ràng, nhưng rất ít dự án PM thật sự tuân thủ điều này. Các hoạt động phân tích test có thể và nên được thực hiện càng sớm càng tốt. VD/ khi có use case thì có thể sinh ra các test procedure, hoặc sinh test case từ các đặc tả về PM.
  Phát triển các test càng sớm càng tốt sẽ giúp giảm bớt các khó khăn về thời gian sau này.
Kiểm tra lặp đi lặp lại
  Kiểm thử là 1 quy trình lặp...
Tái sử dụng các test tạo ra
Sử dụng test dựa trên yêu cầu
Xác định và thực thi một qui trình thử nghiệm linh hoạt
Phối hợp và tích hợp với phần còn lại của phát triển
Tập trung vào mục tiêu và kết quả
Tự động hóa để tiết kiệm thời gian

## Slide 74: So what we have seen thus far..
independence is important
  not a replacement for familiarity
different levels of independence
  pro's and con's at all levels
test strategy should use a good mix
  "declaration of independence”
balance of skills needed
Notes: độc lập là quan trọng
  nhưng không phải là cái thay thế cho sự quen thuộc
cấp độ độc lập khác nhau
  ưu và nhược của các cấp
chiến lược kiểm tra nên sử dụng một kết hợp tốt
  "tuyên bố độc lập“
sự cân bằng các kỹ năng cần thiết
kỹ thuật kiểm tra cung cấp một chiều hướng khác đến sự độc lập (độc lập của tư tưởng)
  test techniques offer another dimension to independence (independence of thought)

## Slide 75: Use of incident metrics
Is this testing approach “wearing out”?
What happened
in that week?
We’re better
than last year
How many faults
can we expect?

## Slide 76: The expert-based approach
Called 'bottom up' estimation
Develop a work-breakdown structure for the project
Notes: ...
Hỏi ý kiến của những người đã từng làm cv đó để phát triển một “sơ đồ phân rã cv” cho dự án.
  you work together to understand, for each task, the effort, duration, dependencies, and resource requirements
  Dùng Microsoft project, cta có thể dự đoán dc ngày kết thúc test và các công việc quan trọng

## Slide 77: Work-breakdown structure
Break down a testing project into phases
Within each phase we identify activities and within each activity we identify tasks and perhaps subtasks
Notes: Mục đích sử dụng WBS là phân chia công việc thành các gói có thể quản lý được, có thể được hoạch định và gán trách nhiệm riêng rẽ cho từng người.
Trong testing, dự án testing được phân chia thành các giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có...
Ví dụ, video

## Slide 78: Test approaches/strategies
A test approach can reflect testing for a whole organisation, a programme of work or an individual project.
Some approaches or strategies
  Analytical approaches.
  Model-based approaches.
  Methodical approaches.
  Standard-compliant approaches.
  Process-compliant approaches.
  Dynamic and heuristic approaches.
  Consultative approaches.
  Regression-averse approaches.
Notes: ...
Có thể kết hợp các hướng tiếp cận này, tùy thuộc vào tình trạng của project. VD/ 1 tổ chức căn bản có thể sd pp agile nhưng trong tình huống nào đó có thể sd cách risk-based.
Vài cách tiếp cận: (có ví dụ trang 141)
Analytical approaches such as risk-based testing where testing is directed to areas of greatest risk (see later in this section for an overview of risk-based testing).
Model-based approaches such as stochastic testing using statistical information about failure rates (such as reliability growth models) or usage (such as operational profiles).
Methodical approaches, such as failure-based (including error guessing and fault attacks), checklist based and quality-characteristic based.
Standard-compliant approaches, specified by industry-specific standards such as The Railway Signalling standards (which define the levels of testing required) or the MISRA (which defines how to design, build and test reliable software for the motor industry).
Process-compliant approaches, which adhere to the processes developed for use with the various agile methodologies or traditional waterfall approaches.
Dynamic and heuristic approaches, such as exploratory testing (see Chapter 4) where testing is more reactive to events than pre-planned, and
where execution and evaluation are concurrent tasks.
Consultative approaches, such as those where test coverage is driven primarily by the advice and guidance of technology and/or business domain
experts outside or within the test team.
Regression-averse approaches, such as those that include reuse of existing test material, extensive automation of functional regression tests, and standard test suites.

## Slide 79: Test approaches/strategies (con’t)
Factors should be considered
  Risk of failure of the project, hazards to humans, the environment and the company.
  Skills and experience; tools and methods.
  The objective of the testing.
  Regulatory aspects.
  The nature of the product and the business
Notes: Các yếu tố phải dc xem xét khi lựa chọn chiến lược:
Nguy cơ thất bại của dự án, thất bại của sp ảnh hưởng đến con người, môi trường, cty (vd/ chi phí cho thất bại sp quá cao).
Các kỹ năng và kinh nghiệm của con người; công cụ và pp.
Mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm thử nghiệm.
Khía cạnh pháp lý, như các quy định bên ngoài và nội bộ cho quá trình phát triển.
Bản chất của sản phẩm và kinh doanh, ví dụ chiến lược test vùng phủ sóng điện thoại di động và chiến lược test hoạt động ngân hàng trực tuyến phải khác nhau.

## Slide 80: Contents
Organisation
Test plans, estimates
Test progress monitoring and control
Configuration management
Risk and testing
Incident management
1
2
3
5
6
7
4
8
Notes: Tại sao cần Quản lý cấu hình? Chắc hẳn trong chúng ta đã ít nhất một lần gặp những tình huống sau:
• Một chức năng (function) nào đó của phần mềm đã được phát triển và kiểm tra cẩn thận bổng thất lạc hoặc biến mất một cách khó hiểu.
• Một chương trình (program) đã được kiểm tra hết sức cẩn thận, bỗng nhiên không “chạy” được nữa.

## Slide 81: Problems resulting from poor configuration management
faults which were fixed re-appear
can’t reproduce a fault reported by a customer
can’t roll back to previous subsystem
which code changes belong to which version?
one change overwrites another
emergency fault fix needs testing but tests have been updated to new software version
“Shouldn’t that feature be in this version?”
Notes: Tại sao cần Quản lý cấu hình? Chắc hẳn trong chúng ta đã ít nhất một lần gặp những tình huống sau:
Một lỗi (bug) nào đó của phần mềm đang xây dựng đã tốn nhiều công sức sửa chữa, bỗng “thình lình” xuất hiện trở lại (i.e. test với phiên bản cũ)
kiểm tra làm việc hoàn hảo trên phiên bản cũ - tests worked perfectly - on old version
không thể tái lại một lỗi từ báo cáo của khách hàng
không thể quay trở lại hệ thống phụ trước
phiên bản nào có những thay đổi gì?
một sự thay đổi sẽ ghi đè lên cái khác
sửa chữa khẩn cấp lỗi cần kiểm tra nhưng kiểm tra đã được cập nhật lên phiên bản phần mềm mới
Sẽ luôn bàn cãi và đặt ra câu hỏi "Không phải là tính năng có trong phiên bản này?“
• Một chương trình gồm nhiều module, mỗi module gồm nhiều chức năng, các chức năng được chia ra cho nhiều lập trình viên, mỗi chức năng bao gồm nhiều tập tin mã nguồn với nhiều phiên bản (version) khác nhau. Khi tích hợp hệ thống và biên dịch, trong hàng trăm tập tin source code với hàng chục version, tập tin nào, version nào là đúng và cần phải lấy để tiến hành tích hợp?
Các vấn đề trên sẽ không xảy ra nếu như trong dự án, việc QLCH được thực hiện nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ.

## Slide 82: Configuration management
For testing:
  involve controlling both the versions of code to be tested and the documents used during the development process, ensure traceability throughout the test process
A good configuration management system will ensure that the testers can identify exactly what code they are testing, as well as have control over the test documentation such as test plans, test specification, defect logs, etc
Notes: Đối với testing, QL cấu hình gồm: việc kiểm soát các phiên bản mã nguồn được test và kiểm soát các tài liệu sd trong quá trình pt (e.g. requirements, design and plans), phải đảm bảo được truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình thử nghiệm, có nghĩa là cho phép ánh xạ cái đang đc test với những gì tạo ra nó, điều này là rất quan trọng, vd/ khi cta báo cáo defect, cần phải báo cáo nó đối với 1 version controlled, nếu ko người lập trình sẽ rất khó khăn để tìm lỗi. vd/ tài liệu requirement cần được theo dõi thông qua các test case và ngược lại.
QL cấu hình hiệu quả là khi cần phải bảo đảm được rằng testers có thể xác định được chính xác phần mã nào đang được test cũng như biết được các tài liệu liên quan như test plans, test specification, defect logs, etc.
  QL cấu hình hiệu quả là rất quan trọng, vì mỗi release được đưa vào môi trường test phải đúng phiên bản, nếu ko tester sẽ mất thời gian bởi vì hoặc là họ test một phiên bản ko hợp lệ hoặc phiên bản chưa tích hợp thành công làm nhiều test bị lỗi.
Important implications
  allows the testers to manage their testware and test results
  supports the build process
Các lợi ích khác của quản lý cấu hình
  nó cho phép tester quản lý testware và kết quả thử nghiệm của mình bằng cách sử dụng cùng cơ chế quản lý cấu hình.
    mỗi mục của testware (e.g. test procedure) nên có số hiệu phiên bản của nó và liên kết đến phiên bản của PM mà nó sử dụng để test. For example, test procedure TP123a might be used for Release A and TP123b might be used for Release B – even though both have the same purpose and even expected results.
  hỗ trợ quá trình xây dựng
  cho phép ánh xạ cái đang được test đến các tập tin và các component tạo nên nó, .
    vd/ khi cta báo cáo defect, cta cần báo cáo căn cứ vào cái gì đó, đó là version controlled. Nếu defect ko dc báo cáo rõ ràng là nằm trong phiên bản nào thì lập trình viên sẽ mất thời gian để tìm kiếm defect để sửa chữa nó.
QL cấu hình cũng có liên quan mật thiết đến testing
Cấu hình quản lý là quá trình quản lý sản phẩm, cơ sở vật chất và các tiến trình bằng việc quản lý thông tin về chúng, quản lý cả sự thay đổi của chúng. Configuration management is the process of managing products, facilities and processes by managing the information about them, including changes

## Slide 83: A definition of configuration management
“The process of
  identifying and defining the configuration items in a system,
  controlling the release and change of these items throughout the system life cycle,
  recording and reporting the status of configuration items and change requests,
  and verifying the completeness and correctness of configuration items.”
[ANSI/IEEE Std 729-1983, Software Engineering Terminology]
Notes: Đn:
“Là quá trình xác định và định nghĩa cấu hình các ‘thực thể cấu hình’ trong một hệ thống,
  vd/ mã nguồn, thư viện, tài liệu phát triển và tài liệu kiểm thử, data, third-party software, hardware...
kiểm soát bản phát hành và sự thay đổi các thực thể này trong suốt vòng đời hệ thống,
  đảm bảo rằng những mục này được quản lý cẩn thận, kỹ lưỡng
ghi nhận và báo cáo tình trạng của các hạng mục cấu hình và yêu cầu thay đổi,
và xác minh tính đầy đủ và đúng đắn của các cấu hình.
Nói ngắn gọn: QLCH là một hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, nó kiểm soát, theo dõi các thay đổi của ht phần mềm và các phiên bản khác nhau của PM đó.
Quản lý cấu hình khác bảo trì phần mềm:
- Bảo trì phần mềm là các hoạt động kỹ nghệ xuất hiện sau khi phân phối phần mềm và nó đi vào hoạt động.
- Quản lý cấu hình phần mềm là các hoạt động theo dõi và kiểm soát, từ bắt đầu dự án phát triển phần mềm và chỉ kết thúc khi mà phần mềm không hoạt động nữa.
Ta có thể tham khảo định nghĩa ngắn gọn sau từ CMM và ISO 15504: “Mục đích của QLCH là để thiết lập và bảo đảm tính toàn vẹn của các sản phẩm trung gian cũng như các sản phẩm sau cùng của một dự án phần mềm, xuyên suốt chu kỳ sống của dự án đó.”
Nói cho dễ hiểu và gần gũi, QLCH bao gồm các công việc về nhận dạng, tổ chức, và quản lý các thay đổi đối với những sản phẩm đang được xây dựng bởi một nhóm lập trình viên, từ các sản phẩm trung gian đến sản phẩm sau cùng.

## Slide 84: Configuration management activities
An engineering management procedure that includes
  configuration identification
  configuration control
  configuration status accounting
  configuration audit
Notes: Xác định CH
Kiểm soát thay đổi CH
Kiểm toán tình trạng CH (hay Báo cáo tình trạng CH)
Kiểm tra CH

## Slide 85: Configuration identification
Configuration
Identification
Configuration
Control
Configuration
Structures
CI Planning
Version/issue
Numbering
Baseline/release
Planning
Naming
Conventions
CI: Configuration item: stand alone,
test alone, use alone element
Example:
Selection
criteria
Status
Accounting
Configuration
Auditing
PRJ001_REQB_1.0.4_draft_B
Notes: Trong giai đoạn này, đặt định danh là hoạt động chính.
CI: định danh cấu hình, là tên gọi của các sản phẩm được tạo ra trong một dự án mà ta cần phải quản lý, ví dụ: một file source code, tài liệu về yêu cầu sản phẩm, bản thiết kế v.v. Định danh CI phải là duy nhất. Đánh định danh phải giúp nhận biết và phân biệt với các CI khác. Cách đánh định danh: phải mô tả tên, đánh số thứ tự, đánh số phiên bản, đánh dấu đặc trưng...
Ví dụ: PRJ001_REQB_1.0.4_draft_B cho biết: Số ID của dự án: PRJ001 Số ID của Item : REQB Phiên bản: 1.0.4_draft_B
Ngoài việc xác định định danh, còn xác đinh cấu trúc của cấu hình (gồn những gì), lên KH định nghĩa vai trò và trách nhiệm của nhóm, cá nhân trong dự án, thực hiện các hoạt động khác nhau liên quan đến QLCH, định công cụ, môi trường hỗ trợ.
  Name conventions là quá trình gán nhãn duy nhất cho system artifacts
Baseline: một điểm “mốc” được thỏa thuận bởi những người liên quan trong một dự án, sao cho sau điểm “mốc” này, mọi thay đổi phải được thông báo tới tất cả những người có liên quan.
Phiên bản là một thực thể mới của một CI (Configuration Item) sau khi đã qua một hoặc nhiều lần xem xét và thay đổi.

## Slide 86: Configuration control
Impact
Analysis
Authorised
Amendment
Review/
Test
Change
Control
Configuration
Identification
Configuration
Control
Status
Accounting
Configuration
Auditing
Notes: Kiểm soát cấu hình
Chủ yếu là Kiểm soát thay đổi (Change control):
Mục đích của change control là để kiểm soát đầy đủ tất cả các thay đổi ảnh hưởng đến việc phát triển một sản phẩm. Đôi lúc chỉ một vài yêu cầu thay đổi nhỏ của khách hàng, tất cả các chặng của quy trình phát triển phần mềm từ thiết kế, đến viết code, đến kiểm tra sản phẩm đều phải thay đổi theo. Sự thay đổi của một thực thể cấu hình có thể dẫn đến các thay đổi lớn đến quá trình thực hiện dự án như: thời gian thực hiện, phạm vi công việc hoặc nhân lực cần thiết để thực hiện dự án (kế hoạch dự án). Do vậy các thay đổi đối với các đơn vị cấu hình cần được kiểm soát chặt chẽ để kịp thời thông báo với những người liên quan. Nếu các thay đổi này không được kiếm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến rất nhiều sai sót. Xét ví dụ sau: 5 lập trình viên cùng làm trong một dự án, nhưng chỉ có 3 được thông báo về việc thay đổi thiết kế. Kết quả là khi tích hợp, hệ thống sẽ không vận hành được. Yêu cầu trong kiểm soát thay đổi là mọi sự thay đổi phải được thông báo đến tất cả những người hoặc nhóm làm việc có liên quan. Các bước cơ bản của kiểm soát thay đổi bao gồm: • Nghiên cứu, phân tích tác động: tại sao phải thay đổi, có lợi ích gì, chi phí phải trả, rủi ro thay đổi, ... • Ủy quyền sửa đổi • Kiểm tra việc thay đổi • Xác lập baseline mới

## Slide 87: Status accounting & Configuration auditing
Status Accounting
Database
Input to SA
Database
Queries and
Reports
Data
Analysis
Record and report the status of configuration items
Physical configuration audit
Functional configuration audit
Agree with
customer what
has been built,
tested & delivered
Configuration
Identification
Configuration
Control
Status
Accounting
Configuration
Auditing
Notes: Configuration Status Accounting (CSA)
Công việc này bao gồm việc ghi nhận và báo cáo tình trạng của các thực thể cấu hình cho người quan tâm (cũng như yêu cầu thay đổi, tập hợp số liệu thống kê về CI, đặc biệt là các CI góp phần tạo nên sản phẩm). Nó trả lời những câu hỏi như: Cái gì đã xảy ra? Ai làm? Xảy ra khi nào? Sẽ còn ảnh hưởng nào khác nữa? Có bao nhiêu file bị ảnh hưởng khi sửa chữa một lỗi phần mềm nào đó? Kết quả của công việc này được ghi nhận trong một báo cáo mang tên Configuration Status Accounting Report (CSAR). Báo cáo này thường làm rõ những điểm sau: • Liệt kê tất cả baseline và CI thành phần hoặc có liên quan. • Làm nổi bật các Cl đang được phát triển hoặc vừa bị thay đổi • Liệt kê các thay đổi còn đang dang dở hay đang hoàn thành, và các baseline bị ảnh hưởng (bởi sự thay đổi đó) Việc báo cáo này được làm thường xuyên và định kỳ, xuyên suốt dự án.
Configuration Auditing (kiểm tra cấu hình)
Physical configuration audit (PCA): nhằm mục đích khẳng định xem những gì khách hàng yêu cầu có được hiện thực hay không
Functional configuration audit (FCA): nhằm mục đích khẳng định những gì khách hàng yêu cầu có được kiểm tra chặt chẽ trên sản phẩm tạo ra trước khi giao cho khách hàng hay không.
Yêu cầu đọc: Trình bày tiến trình kiểm soát sự thay đổi?

## Slide 88: Factors affecting test effort
Product
  adequate and high-quality information
  importance of non-functional quality characteristics
  complexity
Development process
  the availability of test tools
  the life cycle
  time pressure
People
Test results
Notes: p139
Các yếu tố ảnh hưởng đến ước lượng:
- Yếu tố sp:
  + Thông tin đầy đủ và chính xác về các tài liệu sẽ giúp UL tốt hơn, hiệu quả hơn
  + Tính quan trọng của các đặc tính chất lượng cũng ah đến testing effort: e.g. usability, reliability, security, performance. Vì các test này tốn kém và tốn tg.
  + Độ phức tạp (e.g. sử dụng công nghệ cao, cấu hình môi trường phức tạp,...) cũng là 1 yếu tố chính: độ phức tạp sp càng lớn thì càng khó đoán trước và quản lý.
- Yếu tố quy trình:
  + Test tool có sẵn: giảm effort thực thi test
  + Chu kỳ PM: tự nó là 1 yếu tố ah, vd/ mô hình V thì có khuynh hướng khó đáp ứng với sự thay đổi yêu cầu trễ, còn mô hình tăng trưởng thì có khuynh hướng tốn chi phí cho kiểm thử hồi quy.
  + Áp lực thời gian: Đó k phải là cái cớ để chấp nhận rủi ro k chính đáng. Áp lực thời gian là lý do để làm cẩn thận, chu đáo hơn.
- Yếu tố con người là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Đó là về những kỹ năng riêng của từng người và của cả đội. Thật vậy, ngay cả khi 1 dự án có nhiều vấn đề, có nhiều khó khăn thì nếu có được 1 đội giỏi sẽ giải quyết tốt mọi thứ trong dự án và cả testing, do đó ít ảnh hưởng đến thời gian và chi phí của toàn dự án. Ngoài khả năng của từng người, thì mối quan hệ vững chắc giữa những người trong đội, sự tận tâm, trách nhiệm và quyết tâm cùng hướng đến mục tiêu chung là yếu tố con người rất quan trọng.
- Yếu tố kết quả:
  + Bản thân kết quả test suốt quá trình thực thi là quan trọng trong toàn bộ test effort. Nếu kết quả có ít FAIL và nếu có FAIL thì việc sửa lỗi nhanh và đúng thì sẽ ngăn ngừa sự chậm trễ trong tiến trình thực hiện test. Vì 1 defect khi đc phát hiện thì phải đi qua chu trình là chờ sửa/sửa/re-test